采购项目编号： HHJC-BX-SJ-202404-001

江东新区临空经济区南航货站配套路网项目

勘察设计（三次）

竞价比选文件

采购人：海口市恒慧基础建设有限公司

采购代理机构：海口市君成产业服务股份有限公司

2024  年 5 月

目 录

第一章  竞价比选公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  用户需求书	16

第四章  合同条款及格式	21

第五章  响应文件格式	22

第一章  竞价比选公告

海口市恒慧基础建设有限公司拟对江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次）组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

一、项目概况与采购范围

1、项目名称： 江东新区临空经济区南航货站配套路网项目；

2、采购项目名称： 江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次） ；

3、项目概况： 项目拟建道路总长约494 m，红线宽度8.5m。项目包含城市支路，规模为小型；包含单跨（涉铁路）小于30m，总长小于60m的桥梁，包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程 ；

4、采购范围：

勘察内容(包括但不限于):完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作(详勘，包括管线物探等)，提交合格的勘察报告及相关后续服务工作；

设计内容(包括但不限于):初步设计及概算编制、施工图设计及施工配合服务，以及各阶段需配合建设单位报审、报建、验收等工作（具体事宜以双方签订合同内容为准）；

5、招标控制价：  总控制价为：347102.25元(其中工程设计费控制价：295697.25元，工程勘察费控制价为40425.00元，工程物探费控制价为10980.00元）；

6、计划工期： 总工期为30日历天，其中勘察工期为20日历天，设计工期为30日历天，同步进行 ；

7、质量标准：  设计部分：合格；勘察部分：合格 ；

8、简要技术要求：详见《用户需求书》。

二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备①建设行政主管部门核发的【铁道行业乙级（含）以上】和【市政行业（道路工程）专业丙级（含）以上】设计资质；②建设行政主管部门核发的【工程勘察专业类（岩土工程（勘察）乙级（含）以上和工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测））乙级 （含）以上】资质；或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；

2、业绩要求：

（1）勘察单位业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）市政工程勘察相关业绩（提供合同复印件加盖公章，如为联合体，仅限于勘察单位成员业绩）；

（2）设计单位业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）市政工程（涉铁）设计相关业绩（提供合同复印件加盖公章，如为联合体，仅限于设计单位成员业绩）；

3、项目总负责人要求：拟派项目总负责人需为本单位人员，须具备注册土木工程师（道路工程）资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（若为联合体投标，项目总负责人和设计负责人由联合体中承担设计任务的单位提供。项目总负责人和设计项目负责人可由同一人兼任）；

设计负责人要求：拟派设计负责人需为本单位人员，须具备注册土木工程师（道路工程）资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

勘察负责人要求：拟派勘察项目负责人需为本单位人员，具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（若为联合体投标，由联合体勘察单位提供）；

4、其他人员要求：

设计单位：本项目除项目负责人外，还需配备道路（或道桥）专业1人 、结构专业1人、给排水专业1人、电气专业1人，且具有相关专业中级工程师或以上职称；并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

- 勘察单位：本项目除项目负责人外，至少需配备岩土工程、工程测量（或测绘）专业勘察人员，相关人员需具备相关专业中级工程师（含）以上职称，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（若为联合体投标，由联合体勘察单位提供）；

5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）；

6、提供响应文件资料真实有效承诺函；

7、本次招标接受联合体投标，组成联合体投标的投标文件除联合体协议书由各成员单位分别盖章外，投标文件其余部分由牵头单位盖公章；

联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体供应商总数量不得超过2家，其中承接工程设计任务的投标单位不得超过1家，承接勘察任务的投标单位不得超过1家；

（2）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；牵头人须为符合比选文件设计资质要求的设计单位；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间：  2024 年 5月15 日 09：30 时（北京时间），逾期或未按要求密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点：海口市美兰区江东大道江东发展大厦3楼B322会议室(乘坐B1、B2电梯)；

4、开标时间：  2024 年 5月 15日 09：30 时（北京时间）；

5、开标地点：海口市美兰区江东大道江东发展大厦3楼B322会议室(乘坐B1、B2电梯)。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须携带法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未携带的，可待拆封响应文件后核实）。

四、服务费

1、成交单位需向采购代理机构缴纳采购代理服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“采购代理服务费承诺书”。

2、采购代理服务费金额：5206.53元

3、支付方式：银行转账

公司名称： 海口市君成产业服务股份有限公司

开户行： 海南银行股份有限公司海口金龙路支行

银行账号： 6005683800018

转账备注：江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次）-采购代理服务费

- 五、联系方式

采购人：海口市恒慧基础建设有限公司

地 址：海口市美兰区江东大道江东发展大厦2楼

电话：18876824359

联 系 人：王先生

采购代理机构：海口市君成产业服务股份有限公司

地址：海口市美兰区江东大道江东发展大厦3楼C座

电话：0898-31908513

联系人：翁女士

日期：2024年5 月10日

第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是 海口市恒慧基础建设有限公司 ；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供 江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次） 服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 竞价比选代表：“竞价比选代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“竞价比选代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合相关职能部门就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经竞价比选小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商购买本竞价比选文件后如在响应文件递交截止时间12小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

3.3 本竞价比选文件由采购人负责解释。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选公告

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

供应商在收到竞价比选文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件递交截止时间12小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有购买了本竞价比选文件的供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间12小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面或邮件的形式通知所有购买本竞价比选文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面或邮件形式向采购人确认。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

6.4 本竞价比选文件的解释权属于采购人。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函及响应报价函附录》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使竞价比选小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1竞价比选报价超过招标控制价视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函及响应报价函附录的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：

致：  海口市恒慧基础建设有限公司

采购项目名称：  江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次）

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或授权的委托代理人参加开标会应携带法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未携带以上资料者视为无法确认身份、不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

- 六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

17.1评审小组成员由3名（含）以上人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

17.2评审办法

17.2.1 本次竞选的评审办法采用综合评分法。

17.2.2 综合评分法评审步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细评审。

17.3资格符合性审查

17.3.1评审委员会根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）分别对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的供应商才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应竞价比选文件的要求有争议的内容，评标委员会将以记名投票方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则不予通过资格符合性审查。

17.3.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

17.3.3 评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：

（1）响应报价函及响应报价附录内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

17.4详细评审

17.4.1评审委员会根据评审办法对通过资格符合性审查的响应文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2、技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

3、价格评分详见：具体评审的内容详见（附表 2）。

4、技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 50 | 50 |

- 综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定，评审委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对竞价比选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与响应报价分相加得出综合得分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分和响应报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

- 七、其他要求

成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

资格性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备①建设行政主管部门核发的【铁道行业乙级（含）以上】和【市政行业（道路工程）专业丙级（含）以上】设计资质；②建设行政主管部门核发的【工程勘察专业类（岩土工程（勘察）乙级（含）以上和工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测））乙级 （含）以上】资质；或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | （1）勘察单位业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）市政工程勘察相关业绩（提供合同复印件加盖公章，如为联合体，仅限于勘察单位成员业绩）； （2）设计单位业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）市政工程（涉铁）设计相关业绩（提供合同复印件加盖公章，如为联合体，仅限于；单位成员业绩） | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 项目总负责人要求：拟派项目总负责人需为本单位人员，须具备注册土木工程师（道路工程）资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（若为联合体投标，项目总负责人和设计负责人由联合体中承担设计任务的单位提供。项目总负责人和设计项目负责人可由同一人兼任）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 设计负责人要求：拟派设计负责人需为本单位人员，须具备注册土木工程师（道路工程）资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 6 | 勘察负责人要求：拟派勘察项目负责人需为本单位人员，具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（若为联合体投标，由联合体勘察单位提供） | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 其他人员要求： 设计单位：本项目除项目负责人外，还需配备道路（或道桥）专业1人 、结构专业1人、给排水专业1人、电气专业1人，且具有相关专业中级工程师或以上职称；并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； 勘察单位：本项目除项目负责人外，至少需配备岩土工程、工程测量（或测绘）专业勘察人员，相关人员需具备相关专业中级工程师（含）以上职称，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（若为联合体投标，由联合体勘察单位提供）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 8 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 9 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

- 附表2：详细评分表

| 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） |  |  | 响应报价：50分 商务部分：40 分 技术部分：10 分 |
| 报价评分标准 | 响应报价 | 50分 | （1）报价注意事项：供应商以元为单位报价。报价不能超出招标控制价金额，超出招标控制价的按否决响应资格处理。 （2）评审基准价的确定：按所有有效报价进行算术平均得出基准价。 （3）报价得分计算方法：报价等于评审基准价的得满分，报价每高于评审基准价1%扣1分，报价每低于评审基准价1%扣0.5分，中间用内插法计算（精确到小数点后两位数）扣完为止。 计算公式如下： Fi=F -¦(Di-D)¦/ D×100×E 式中： Fi—供应商的报价得分； F—报价满分50分； Di—供应商的报价； D—评审基准价。 若 Di ＞ D，则 E=1；若 Di < D，则 E=0.5。 |
| 商务评分标准 （40分） | 类似项目业绩 | 20分 | 1、供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过单项市政工程（涉铁）设计相关业绩：（本项满分12分） ①单项业绩合同金额29万元（含）以上的，每个得3分，本小项满分12分； ②单项业绩合同金额20万元（含）—29万元（不含），每个得2分，本小项满分8分； ③单项业绩合同金额14万元（含）—20万元（不含），每个得1分，本小项满分4分 2、供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过单项市政工程勘察相关业绩：（本项满分8分） ①单项业绩合同金额5万元（含）以上的，每项得2分，本小项最多得8分。 ②单项业绩合同金额3.5万元（含）-5万元（不含），每项得1.5分。本小项最多得6分。 ③单项业绩合同金额2.5万元（含）-3.5万元（不含），每项得1分。本小项最多得4分。 证明材料：须提供合同（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签署日期）复印件加盖公章。 |
|  | 团队成员资历 | 20分 | 1.拟派设计负责人具有路桥相关专业高级工程师（含）以上职称得3分，具有路桥相关专业工程师职称得1分。（本项满分3分） 2.拟派勘察负责人具有岩土相关专业高级工程师（含）以上职称得3分，具有岩土相关专业工程师职称得1分。（本项满分3分） 3.拟派设计负责人业绩： 近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）担任过合同金额29万元（含）以上单项市政工程（涉铁）设计相关业绩的项目负责人，每个得2分，本小项满分4分； 4. 拟派勘察负责人业绩： 近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）担任过合同金额5万元（含）以上单项市政工程勘察相关业绩的项目负责人，每个得2分，本小项满分4分； 5.其他人员配备： 拟派的道路（或道桥）专业、结构专业、给排水专业、电气专业、岩土工程专业、工程测量（或测绘）专业人员具备相应专业注册执业（或职业）资格或高级（含）以上技术职称的，每人得1分，本小项满分6分。 证明材料： ①须提供人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； ②须提供合同或竣工验收报告或项目发包人（名称须与合同上载明的发包人一致）开具的证明等能证明项目设计负责人及勘察负责人业绩的材料复印件加盖公章。 |
| 技术评分 标准 （10分） | 工作目标及组织机构 | 2分 | 针对性强、明确、具体及组织机构的适用性、可行性、人员配套合理性、人员职责分工，较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |
|  | 项目重点难点分析及解决措施 | 2分 | 对项目的重点难点分析详细，解决措施较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |
|  | 工期安排及保障措施 | 2分 | 工期安排是否满足竞价比选文件要求、保障体系是否完整、时间节点是否详细；较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |
|  | 工作质量保证体系及保证措施 | 2分 | 工作质量保证体系完整，保证措施较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。。 |
|  | 成本控制的保证措施 | 2分 | 成本控制的保证措施是否实际、是否可行；较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |

- 第三章 用户需求书

江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察、设计

任务书

海口市恒慧基础建设有限公司

二零二四年一月

目  录

第一章 概 述	1

1.1 项目地点	1

1.2 建设内容	2

1.3 依据及资料	2

1.4 主要技术规范	3

第二章 工作内容及工作安排	6

2.1 勘察工作内容	6

2.1.1 勘察	6

2.1.2 物探要求	14

2.2 设计工作内容	16

2.3 工作要求	17

第三章 勘察、设计工期	18

第四章 后续服务	18

- 概 述

本任务书为江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察、设计相关内容及相关工作的基本要求。

  - 项目地点

项目位于江东新区江东三组团片区。

江东新区地理位置图

  - 建设内容

项目拟建道路总长约494 m，红线宽度8.5m。项目包含城市支路，规模为小型；包含单跨（涉铁路）小于30m，总长小于60m的桥梁，包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程。

市政项目道路一览表

| 序号 | 项目名称 | 道路红线(m) | 路线长度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江东新区临空经济区南航货站配套路网项目 | 道路红线宽 8.5 m | 道路总长约 494 m |

  - 依据及资料

- 《海口江东新区总体规划纲要（2018-2035）》；

- 《中国（海南）自由贸易试验区海口江东新区总体规划（2018-2035）》 ；

- 《海口江东新区三组团（国际综合服务组团、国际文化交往组团、国际高教科研组团）控制性详细规划》；

- 《海口市江东新区地下综合管廊专项规划》（报批稿）

- 《项目规划设计条件》，海口江东新区管理局，2021.03

- 《海口江东新区市政专项规划》（2019-2035）；

- 《海口市江东新区高品质饮用水保障方案》；

- 《海口市水务局关于做好江东新区路网和供水管网同步建设的函》；

- 其他现场调查资料；

- 海口江东新区管理局各类批复。

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 版本）》编制设计文件；

  - 主要技术规范

设计：

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）(2016 版)；

- 《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）；

- 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

- 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

- 《公路工程抗震规范》（JTG B02－2013）；

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 版本）》

- 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）；

- 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；

- 《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）第1、2、3 部分；

- 《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；

- 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

- 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

- 《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

- 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

- 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

- 《给水排水标准图集》.

- 《混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）；

- 《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011(2019年版)

- 《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166-2011

- 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

- 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

- 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019

- 《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01-2008

- 《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005

- 《城市道路照明设计标准》 （CJJ45-2015）

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

- 《混凝土结构设计规范》（2015年版）GB50010-2010

勘察：

- 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》

- 《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012

- 《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011

- 《公路工程抗震设计规范》 JTG B02-2013

- 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

- 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87-2012

- 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）

- 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《中国地震动参数区划图》GB18306-2001

- 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

- 《土工试验方法标准》GB/T50123-1999

- 《工程岩体分级标准》GB50218-2014

- 《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013

- 《岩土工程勘察报告编制标准》DB21/T1214-2005

- 《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003

- 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012

物探：

- 《公路勘测规范》JTG C10-2007

- 《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009

- 《国家三、四等水准测量规范》GB/T 18314-2009

- 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CHT 2009-2010

- 《1：500、1：1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2007

- 《测绘产品检查验收规定》CH1002-1995

- 《测绘产品质量评定标准》CH1003-1995

- 工作内容及工作安排

- 勘察工作内容

2.1.1 勘察

建议：如果有软土地基，室内水泥土配合比增加到地勘要求中，有关要求执行JTJ/T233-2011水泥土配合比设计规程。

2.2.1.1 勘察目的

普查工程地质条件，查明道路、管线处工程地质条件，为设计、施工和对不良地质现象防治提供准确的、定量的工程地质勘察资料和必要的设计参数。

2.2.1.2 勘察技术要求

本次勘察阶段为详细勘察，钻孔数结合勘察规范详细勘察阶段要求，可适当布置；勘察单位在勘察过程中，应与设计单位保持联系，根据场地及设计要求情况及时对勘察工作进行调整与补充；同时要求勘探单位根据本技术要求先行制定勘察大纲，报请业主审批同意（请同时抄送设计方）后方可实施勘探作业。地基土定名、分类按《岩土工程勘察规范》、《市政工程勘察规范》的有关规定确定；勘察报告编制深度按《建筑工程勘察文件编制深度规定》的要求进行。

主要技术要求具体如下：

（1）道路工程

1）根据设计要求及相关规范规定，查明拟建工程沿线工程地质、水文地质条件，并作定性或定量的评价，对不良地质等提出治理措施，为设计提供充分地质依据，满足工程设计要求。

2）查明拟建场地范围内的地层岩性、土的物理力学性质及土石分类分级等，并对地基承载力、压缩性、稳定性等作出评价。

3）不良地质分布、深度和范围，并提供相应工程技术措施。

4）查明层在动力水作用下是否产生流砂，人工填土，新近堆积层（包括已掩埋的沟塘等）及分布范围；并查明场地内有无地下埋藏物。

5）查明地下水类型，提供地下水位埋藏深度，最高、最低地下水位，以及对混凝土的腐蚀性，并分析其对管道基础的影响。

6）道路沿线确定场地类别、场地土类型，判别地基土的液化等级以及液化可能性。贯击数判定在7°地震的液化情况，如有液化提供液化深度。

7）提供场地地形、地貌测绘图、钻孔平面图及纵横地质剖面图和柱状图。

8）土工试验成果表，各土层的物理力学性质、渗透系数、压缩（e—p）曲线，c、φ（分直剪、固快两种指标）、竖向和水平向固结系数等等。

9）在设顶管位置提供各土层与沉井井壁摩阻力及各层容许承载力。

10）道路土基CBR指标及土基回弹模量建议值。

11）工程范围内所有现状管网，包括：管种、管道断面、管道位置、标高等。各种地下结构物资料。

12）调查现有路面的详细路面结构（厚度、材料组成及现有强度）。

13）提供边坡开挖稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数。

14）提供暗浜、古河道等的分布范围、形状、尺寸、埋深、走向等，并阐述该不良地质现象对本工程将产生的不良影响，建议采取的处理措施。

（2）排水工程

1）调查及评述拟建工程所处场地的地形、地貌特征及场地环境；对拟建管道的基础形式及地基加固处理措施提出建议。

2）详细勘察应为地基基础设计、地基处理提供详细的地基土结构资料，查明场地与地基的稳定性、地层的成因、时代、厚度和坡度变化等。可能产生流砂、地震液化等土层的分布、埋深和厚度；提供工程沿线明、暗浜等各种不良地质现象的分布、深度和范围、发育程度、形成原因及防治措施。

3）勘察应提供地基土受力层深度范围内地层结构与分布、各层土的物理力学性质指标、地基土承载力值，软土的固结历史、强度和变形特征，并对地基承载力、压缩性、稳定性作出评价。提供地基土设计参数、地层物理力学性质指标统计表（重度、饱和重度、快剪C、快剪φ、固结快剪φ、竖向固结系数、水平固结系数等）、e-p压缩曲线等。

4）查明管道沿线明、暗浜（塘）不良工程地质以及地下障碍物等，分析评价不良地质现象等对本工程的影响，并提出整治改造措施，提出有关参数和必要的资料。

5）查明地下水的类型、深度、埋藏条件、变化幅度和规律，是否有承压水。评价地下水对钢筋、混凝土是否有腐蚀作用、最高地下水位及地层的渗透性，地下水作用对本工程的影响，是否会产生流砂现象，附近江水潮位对基坑影响；提供抗浮计算时的地下最高水位建议取值。判定地基土及地下水在建筑物施工（开挖、回填、沉桩钻孔等）和使用过程中可能产生的变化和影响，并提出防治方案和建议。提供各土层与沉井井壁摩擦阻力及容许承载力。提供场区地质剖面图和柱状图。调查场地地震烈度和地基的地震效应（如地震液化、岸边滑移）。

6）应对场地岩土、工程条件作出评价，提供可采用的基础设计方案和地基处理方案，明确基础采用类型。比选桩基持力层，桩型、桩径的初步选择及其承载力参数的确定。估算单桩极限承载力标准值并作出分析、评价和建议。预估沉降量和差异沉降等设计参数。提供桩基计算时的各土层的桩侧摩阻力及端阻力。

7）调查场地地震烈度，提供场地地震效应评价，提供基本参数，查明可液化地层分布情况，判别场地土在地震时的液化可能性及液化等级，并提出抗液化措施。

8）根据地质情况及管道埋深，提出沟槽开挖围护方案和建议，提出拟建场地各土层开挖坡比建议值。提供沟槽基坑围护计算所需的技术参数。

9）对于结构附近有地下建筑（如人行地道、水渠等），应能对已选用的结构的合理性作出评价，并提出施工中应注意的问题和对应措施。

10）判定场地环境类别，以方便指导结构耐久性的设计。

11）勘探点的数量、间距、深度及其成果应能满足查明工程地质条件和施工图设计的要求。勘探孔宜根据已确定的设计方案位置布置。遇有不良地质时宜适当增加钻孔。探孔深度应以控制地基主要压缩层为原则。

（3）勘探孔布置

1） 勘探孔间距应根据各单体的不同形式按《岩土工程勘察规范》确定，遇土层变化较大处应适当加密孔距。

2） 本工程涉及铁路，一般路基段详细勘察勘探点间距50m，道路总长494m，布孔数量为11个。其中一般性勘探孔7个，控制性勘探孔4个。

3）勘探孔一般沿路线中心布置，勘探点纵向间距50m左右，孔深要求至可塑或中密的砂层2～3m，当有软弱土层、土洞或溶洞时要穿透，预计孔深15～20m，一般性勘探孔取15m，控制性勘探孔取20m。

4） 勘探孔应为钻探取样和原位测试孔，根据深度又分为控制性勘探孔和一般性勘探孔，控制性勘探孔的数量宜占勘探孔总数的1/3~1/2，原位测试孔的数量宜占勘探孔总数的1/3~1/2，浅层勘察可布置小钻孔。

5）为了控制地基持力层层面起伏与厚度变化，查明各种不良地质现象，应布置小钻孔进行浅层勘察。应提供断裂带确切位置及断裂构造形式。

6）布置钻孔需按技术规范的规定布置，在钻探过程中如发现地质情况复杂多变，既定的钻孔布置无法准确了解该区域的地质特征，则必须根据现场实际增加钻探孔，同时还需满足《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年修订版）的规定。

7）除满足上述要求外，所提供的岩土勘察报告还需满足《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）及《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年修订版）的要求。

8）施工图设计过程中如有方案调整或局部地质资料未能满足设计需要等情况发生时，必须再作补充钻孔。

（4）地质钻孔及物探预估工程量

预估钻孔工程量详见下表。

勘察工作量表

| 项目 名称 | 工作内容 | 类型/（单位） | 工作量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 详 勘 | 合 计 |  |
| 路基 | 钻孔 | （米/孔） | 185/11 | 245/15 |  |
| 桥梁 | 钻孔 | （米/孔） | 60/4 |  |  |
| 物探 |  | ㎡ | 7500 |  |  |

（5）桥梁工程

- 查明桥位处工程地质条件，为各阶段桥梁基础的设计、施工和对不良地质现象防治，提供准确的、定量的工程地质勘察资料和必要的设计参数。

- 根据设计要求及相关规范规定，查明拟建工程沿线工程地质、水文地质条件，并作出定性或定量的评价，对不良地质等提出治理措施，为设计提供充分地质依据，满足工程设计要求。具体要求如下：

- 查明拟建场地地形地貌、各层土的类型、深度、分布、工程特性和物理力学性质，分析和评价地基基础的稳定性、均匀性和承载力；

- 根据场地土层分布条件、水文地质特征，对桥梁范围的地基基础方案作出分析评价，推荐桥梁桩基础形式，桩基础持力层，提供设计所需的参数，需特别说明的是下部桩基应按《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）要求提供建议选用的桩基持力层，列出桩周的摩阻力标准值和桩端土承载力基本容许值，列出桩端下各土层的沉降计算参数；

- 当建议的桩基持力层下存在相对软弱下卧层时，应详细分析该土层的工程特性；应对可能采用的桩型、规格及相应的桩端进入持力层深度提出建议，列表提供单桩承载力估算结果，并提出桩基设计和施工提出相应建议；

- 评价推荐桩型沉桩、成桩可行性，提出设计及施工中需注意的问题和建议，分析桩基施工对周边环境的影响。

- 查明场地不良地质现象，应包括厚层填土、暗浜、墓穴、地下洞室，应描述其埋深、性状及分布范围等；查明影响建筑场地稳定性的不良地质成因，分布，规模，发展趋势等，并对其危害程度，建筑场地稳定性做出评价，提出预防措施的建议。

- 查明拟建场地地下水分布情况，判别地下水对桩基的影响，判定地表水、地下水及土对建筑材料的腐蚀影响程度。

- 本工程桥梁应进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察，并应根据国家批准的地震动参数区划和有关的规范，提出勘察场地的地震设防烈度、查明场地抗震设防烈度、设计基本地震动加速度峰值A和场地特征周期Tg；

- 为划分场地类别必须布置的勘探孔类型和数量必须满足划分场地对抗震有利、不利或危险地段的需要；

- 对砂土液化进行判定，对场地和地基的地震效应做出评价。查明可液化砂层、粉土层的分布范围、厚度、性质，判别其液化的可能性，并确定场地液化等级，评价对本工程的影响程度，为设计采取必要的抗液化措施提供依据和参数。

- 要求提供场地抗震设防烈度、设计基本地震动加速度峰值A、场地类别、场地特征周期、土层的动剪切模量、阻尼比和液化可能性判别成果表等设计参数。

- 桥梁勘探孔布置时充分考虑设计要求，应采用勘探、取样试验和原位测试相结合方法，按照规范有关规定布置控制性勘探孔、取原状土孔、静力触探孔和波速孔，并且确保控制性勘探孔、取原状土孔的数量占勘探点总数的要求符合相关规范的要求。

- 本工程钻孔布置应按相关规范要求确定并满足桥梁基础设计的需要；

- 控制性勘探孔深度应达到桩基压缩层计算深度以下1～2m和不小于桩端以下5m的要求，一般性勘探孔深度不宜小于桩端下5m，并且满足相应规范要求；

- 桥梁勘探孔总数需按相关规范要求和设计单位跨径布置和经济合理的原则进行布置。

- 所提交的成果资料应按《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年修订版）详勘阶段规定编制。其中工程地质条件评价、不良地质现象的描述和处理意见、地基处理和基础形式的建议方案和设计参数应予明确。

- 其余未尽事宜，请按相关现行规范执行。

（6）地基土物理力学参数

地基土物理力学性能指标一般需包括：土层名称、埋藏深度、孔隙比、天然含水量、颗粒组成、重度（含天然重度、饱和重度）、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、标贯击数、比贯入阻力、渗透系数、无侧限抗压、抗剪强度指标、地基土承载力特征值等。

（7）应提供的主要勘探成果文件

图纸资料应包括：勘探孔平面图、工程地质剖面、钻孔描述及试验数据。各层土的E—P曲线。静力触探和标准贯入试验成果。

主要勘探成果应汇总成册，符合《市政工程勘察规范》及《岩土工程勘察规范》要求，并提供电子版，具体如下：

1）成果报告；

2）提供地基土物理性质指标表、地基土力学性质指标；

3）勘探点的位置图；

4）沿线地质剖面图及必要的柱状图、原位测试成果图；

5）查明地下水的类型及埋藏条件，是否有承压水。评价地下水对砼、钢筋等材料的腐蚀性，提供相应的渗透性指标；

6）场地地震效应评价，提供基本参数，查明可液化地层的分布情况；

7）调查管道沿线，明、暗浜等不良地质现象的分布情况，提供工程地质条件评价、不良地质现象的描述和处理意见、地基处理和基础形式的建议方案

8）岩土物理力学实验成果图及压缩实验数据表；

9）提供地层地基土物理性质指标表、地基土力学性质指标（包括回弹指数、压缩系数、水平、渗透系数、固结系数、内摩擦角、粘聚力等）、天然地基持力层、地基承载力特征值及地基变形计算参数，边坡开挖稳定计算和基坑支护设计所需的岩土技术参数等；

10）如果本工程中有沉井的可能需提供沉井侧摩阻力；基坑围护设计和施工所需的有关参数；

11）管线穿越河道时，应查明河床淤泥分布情况。

12）其他专用性图件等。

13）在完成详勘报告中间版或相应成果文件后，应按照计划时间提供给设计单位作为设计依据。

14）详细论述场地的自然条件和气候、工程地质条件、地形地貌特征，评价场地的适宜性、稳定性、不良地质。

15）评价地下水的类型及埋藏条件，是否有承压水；评价地下水对砼、钢筋等材料的腐蚀性，提供相应的渗透性指标；分区段提供抗浮计算时的最高地下水位；

16）勘探点平面布置图，满足规范要求。

17）工程地质纵、横剖面图

18）土层物理力学性质指标表

19）钻孔描述及试验数据表

20）土层压缩曲线

21）静力触探比贯入阻力曲线

22）土层水平及竖向固结系数

23）需探明暗浜、河浜的淤泥深度及河底高程、水位高程。

24）根据拟建工程的特点，对工程建设的适宜性、稳定性作评价，提供地基承载力特征值及地基变形计算参数。

25）提供边坡开挖稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，提供各围护桩型成桩的可行性评价，提供各土层与沉井井壁侧摩阻力，提供各种类型桩基计算时各土层的桩侧摩阻力及端阻力。

26）根据不同的结构形式分别提供地基土物理性质指标表、地基土力学性质指标（包括回弹指数、压缩系数、水平、竖向渗透系数、内摩擦角、粘聚力、水平及竖向固结系数等）及设计参数表（包括直剪、三轴剪、无侧限抗压强度、原位试验、波速试验及设计参数等）

27）其他专用性图件等。

其他未尽事项按《岩土工程勘察规范》中有关条款进行。各项勘察工作和勘察成果报告应符合国家现行规范规程的要求。

28）在完成详勘报告中间版或相应成果文件后，应按照约定的计划时间，提供相应的成果文件给设计单位作为设计依据。

（8）注意事项

1）未详之处请按《岩土工程勘察规范》及相关行业标准执行。

2）原位测试孔数不少于总勘探孔数的1/3。

3）为探明严重不均匀地基（如泥塘、暗浜、古墓、土层严重不均匀等）的范围、深度、填充物等情况，勘探孔间距按实际情况适当加密，以满足正确了解场地情况的要求。

4）当遇特殊情况时，请及时与业主联系，视实际情况处理。

5）勘探孔深度应根据道路的设计标高、原地面标高以及综合管廊按照拟建的道路设计标高埋深确定。

6）在完成详勘报告中间版或相应成果文件后，应按照计划时间提供给设计单位作为设计依据。

7）施钻前应核实铁路隧道平面位置，钻孔与铁路隧道边线水平净距应不小于3m。

8）本工程地质钻探邻近铁路隧道，不得碰到或伤到铁路隧道。

- 2.1.2 物探要求

探测与本工程相交的道路红线范围内、铁路隧道正上方、现状道路交叉口范围内沿线现状管线（包含但不限于给水、雨水、污水、燃气、电力、通信等）的位置、管径、材质和标高，地上杆线详细情况（包括高压杆塔、高压线路底高或悬高）、影响道路结构布置的各类架空线与路面的垂直距离等。

（1）物探范围

本工程物探范围为道路红线范围内、铁路隧道正上方、与本工程相交的现状道路，详见CAD附图。

（2）物探成果要求

1）测量现道路红线范围内、铁路隧道正上方、状道路交叉口及沿线路段范围内所有现状管线（例如：给水，雨水，污水，电力，通信，燃气，热力等）的种类、位置、管材、管径（孔数、电压）、节点地面标高、管内底标高、管道损坏/淤积情况描述（完好/轻微/一般/严重）等。

2）请注意测量数据需区分雨污水管道性质。

3）逐路统计电力排管中空管的根数，通讯排管中空管的根数。

4）需测量沿线地块接入管位置、管道标高及管径、雨水口位置、排放口位置和底标高。

5）电力、通讯架空线分开统计地上杆线详细情况（包括高压杆塔位置和转角、高压线路底高或悬高）、架空线电压、悬垂线与地面的最小垂直距离等；需注意电力、通讯架空杆线逐路分开统计其长度及回路数。

6）逐路统计路灯灯杆数量。

7）注明每条管线的标高，以绝对标高表示，如同一井接入的两道或两道以上的管道标高不一致，应分开标注。

8）需测量现状隐蔽构筑物的调查测绘，如桥、涵洞、地下通道、地下人防、地下光缆、地下油罐、排污管道等。

9）需测量沿线及交叉所有河道的现状常水位、河底标高及淤泥深度。

- 设计工作内容

本项目工程设计阶段包括：初步设计及概算编制、施工图设计及施工配合服务，以及各阶段需配合建设单位报审、报建、验收等工作。（具体事宜以双方签订合同内容为准）。设计工作内容包含道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程等。

2.2.1初步设计阶段

本项目初步设计按三个步骤进行：即准备工作、初步设计和初步设计评审，各阶段设计单位应编制提交成果时间计划书，提交至建设单位确认计划时间节点。

（1）准备工作

设计单位对路线方案进行优化设计，各专业组开展调查,收集设计所需的全面详细的资料，并进行征地、拆迁调查和概算资料的收集、整理与分析。

（2）初步设计

1）设计单位项目负责人根据项目的具体情况和外业调查资料，应结合业主对总体方案审查意见，调整初步设计原则和总体设计方案，编制补充技术规定。

2）设计内部审查与质量检查验收。

3）设计文件出版。

（3）初步设计评审

1）编制初步设计汇报简本，制作汇报资料，包括投影、挂图及有关图表，为初步设计评审做好准备。

2） 根据评审意见进行必要的修改。

2.2.2施工图设计阶段

本项目施工图设计按两个步骤进行：施工图设计和设计审查。

（1）施工图设计工作

1）根据项目的具体情况、外业调查资料及勘察单位提供的相关资料，结合有关外业调查验收意见，调整优化方案，各专业组全面开展施工图设计。

2）先期提交施工图征地、拆迁图表，为按期开工创造条件。

3）绘制施工图表、计算工程数量，编写设计说明书，编制施工图预算。

4）设计内部审查与质量检查验收。

5）设计文件出版。

（2）施工图设计审查

设计单位根据审查意见时行必要的修改，并在规定的时间内尽快完成。

- 工作要求

本项目工程设计阶段包括：初步设计、施工图设计及设计后施工服务。初步设计文件应以批准的可行性研究报告为依据，要针对建设目的、工程规模、投资效益、设计原则和标准，对设计方案进行深化；确定拆迁和征地范围和数量；提出设计中存在的问题，注意事项及相关建议，其深细度要求能达到控制工程投资的要求，设计概算原则上不宜突破可行性研究报告批复的总估算。

施工图设计要求应以批准的初步设计及概算进行编制，其设计文件应内容齐全，并能满足施工及编制施工图预算的需要，确保项目总预算不突破设计概算。设计单位必须严格执行规范，不盲目追求高标准，避免造成投资浪费。

- 勘察、设计工期

勘察、设计工作进度计划如下：总计划工期30个日历天。勘察工期20天，设计工期30天，同步进行。

施工服务：工程建设开工之日至竣工验收日。

- 后续服务

设计单位提交施工图正式成果资料后，确保本项目顺利实施，设计单位需成立本项目后续服务保障组，工程施工阶段长驻现场人员均具有相应工作经验和独立工作能力。确保后续服务的技术力量满足要求，

- 合同条款及格式

另附

- 第五章 响应文件格式

江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次）

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

目录

一、响应报价函、响应报价函附录

二、诚信承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

- 一、响应报价函及响应报价函附录

- （一）响应报价函

致：           （采购人名称）

根据你方采购项目  江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次） 的竞价比选邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

- 我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的 勘察设计工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：      （￥：      元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），其中①工程设计费为：人民币（大写）：            （￥：          元）税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元）；②工程勘察费为：人民币（大写）：            （￥：          元）税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元）③工程物探费为：人民币（大写）：            （￥：          元）税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有  勘察设计 工作及相关服务的费用，计划工期为 总工期为30日历天，其中勘察工期为20日历天，设计工期为30日历天，同步进行，质量标准  设计部分：合格；勘察部分：合格 ；

（2）我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：          年        月       日

- （二）响应报价函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 总工期为30日历天，其中勘察工期为20日历天，设计工期为30日历天，同步进行 |  |
| 2 | 质量标准 | 设计部分：合格；勘察部分：合格 |  |
| 3 | 响应有效期 | 自响应文件递交截止之日起60日历天 |  |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

（三）江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次）

| 勘察费用报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 工作量 | 税率 % | 含税综合单价（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 工程勘察 | m | 245 |  |  |  | 工作内容详见任务书 |
| 2 | 工程物探 | m2 | 7500 |  |  |  | 工作内容详见任务书 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 说明： 1、投标单价应包含任务书中所有工作要求； 2、最终结算以甲方确认完成的工作量为准； 3、投标人需依据勘察物探任务书要求进行报价； 4、勘察场地、岩土类别、钻探深度由投标人根据现场情况综合考虑，以现场实际为准； 5、勘察综合单价包含勘察费、编制费、人工费、差旅费、协调费、税费等完成本勘察工作的全部费用。 6、物探检测方式综合考虑，探测范围及要求详见任务书。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 二、诚信承诺书

致：       （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （采购项目名称）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 五、资格审查资料

- （一）企业类似项目情况表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目名称、项目类型、合同金额、合同签订时间等内容），提供类似项目情况表加盖公章，并提供业绩合同复印件加盖公章（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订日期）。

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                   （盖单位章）

年    月   日

- （二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目负责人的证书号等内容），提供项目管理机构组成表加盖公章，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （三）项目负责人类似项目情况表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目名称、项目类型、合同额等内容）。 提供“项目负责人类似项目情况表”，并提供合同复印件加盖公章（需体现项目负责人、合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订日期）或竣工验收报告或项目发包人（名称须与合同上载明的发包人一致）开具的证明等能证明项目负责人业绩的材料复印件加盖公章）。

| 项目负责人姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 无重大违法记录声明函

（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （五）响应文件资料真实有效承诺函

：（采购人名称）

我司已仔细研究了  江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次） 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （六）营业执照及资质证书

- 提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。

- 资质证书

- （七）简述服务方案

- （八）竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

（九）联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加            （采购项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.             （某成员单位名称）为            （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的

资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以

承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，

合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，

应附授权委托书。

联合体牵头人名称：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

联合体成员名称：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年       月       日

采购代理服务费承诺书

致：海口市君成产业服务股份有限公司

我单位完全明晰且认可比选文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及竞价比选服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并做出承诺如下：

如我单位中选贵司组织的江东新区临空经济区南航货站配套路网项目勘察设计（三次），我单位保证本比选项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将竞价比选服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！

供应商开票信息

|  | 发票信息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开票类型 | （填写普票或专票） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 请准确填写 |
| 账号 | （如需专票须填写） |  |
| 开户行名称 | （如需专票须填写） | 具体填写至“XX分行”、“XX支行”等 |
| 地址、电话 | （如需专票须填写） |  |
| 发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱 |  |  |

注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。

供应商：盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年     月      日

注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。