设计协议书

（ 江东发展大厦北拱内部空间升级改造项目）

工程名称：江东发展大厦北拱内部空间升级改造项目设计

工程地点：海口

甲    方：海口江东新区城市投资有限公司

乙    方：

签订日期：2024年     月     日

委托方： 海口江东新区城市投资有限公司  （以下简称甲方）

设计方：                                （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，就甲方委托乙方进行                江东发展大厦北拱内部空间改造项目设计相关事宜，为明确双方责任及义务，保障双方的权益，确保本项目的顺利完成，经双方协商一致，签订本协议，以兹共同遵守。合同内容如下：

第一章 设计内容、范围及要求

一、设计概况：

1、工程名称：  江东发展大厦北拱内部空间升级改造项目设计

2、工程地点:  海口

3、工程面积： 约1800㎡

4、设计风格：商务会议、会展方向

5、图纸：包括但不限于效果、平立剖、投资估算表、设备机电点位、施工图、工程量清单等

（1）乙方向甲方提交用印纸质版成果，方案成果4份，施工图成果8份；

（2）乙方提交的电子文档均应为可编辑的文件。

二、设计周期

- 1、合同起效后3日内提交概念设计方案及投资估算表。

- 2、合同起效后10日内提交深化设计方案。

- 3、合同起效后15日内提交最终施工图图纸及工程量清单。

注1：具体时间安排以甲方提供的进度计划为准；

- 设计费用和付款方式

- 设计费用：

- （1）设计服务费用单价为含税人民币xxx元/平方米，以实际装修面积计算；

（2）设计服务费用合计：人民币      元/平方米×【      】平方米，含税费用为：人民币【xxxxxx】元（大写xxxxxx），不含税费用为：人民币【xxxxxx】元（大写xxxxxx），税率为：   %。具体以最终实际装修面积量结算。上述费用已涵盖方案工本费、邮寄费、税费等甲方为乙方完成设计服务所支付的各项费用。除双方另行约定外，甲方不再支付其他任何费用。

（3）设计服务费用含增值税，乙方可根据国家法律规定提供相应税率的增值税专用发票，其中不含税金额=含税金额÷（1+税率）。

（4）最终设计面积与合同约定面积不符，以实际结算为准。

- 2、设计服务费支付：

- （1）乙方向甲方提交最终设计方案（包括但不限于效果、平立剖、投资估算表、设备机电点位、施工图、工程量清单），经甲方审核确认后，按照本合同费用总额的70%支付至乙方账户，即人民币【xxxxxx】元（大写xxxxxx）；如项目资金未到位，甲方有权延期付款至项目资金到位且无须承担违约责任。

- （2）乙方配合项目工程竣工验收后，甲方收到乙方提交的等额增值税发票后一次性支付至合同价款的100%。

- （3）付款前乙方应提供合法有效的等额增值税发票，如因乙方未按时提交或金额等信息错误的，甲方的付款时间相应顺延且不构成违约。另乙方所开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，所引起的法律责任概由乙方承担，由此造成甲方损失的由乙方进行赔偿，并且不能免除乙方继续向甲方开具合法有效等额增值税发票的义务。

四、甲乙双方责任和权利

1．甲方责任和权利

- （1）协议签订后，甲方应向乙方提供平面规划图、建筑效果图、项目logo等资料；

- （2）甲方保证提交的资料真实有效；

- （3）甲方收到乙方的设计图后，应及时给予确认，并有权要求乙方做必要更改；

- （4）甲方应按本协议约定付款，当甲方付清本协议各阶段规定的设计费用后，乙方相应阶段工作成果的知识产权归甲方所有；

- （5）乙方提交各阶段设计文件，甲方应在10日内给予确认。

2．乙方责任和权利

- （1）乙方应遵循甲方的要求进行设计，同时应对设计提出合理化建议；

- （2）乙方对于设计过程中所需的设计资料或其他需甲方配合的事项应及时通知甲方；

- （3）乙方应全力配合甲方施工，解决施工中有关设计问题及因设计不合理或现场条件变化而引起的设计变更或修改；

- （4）乙方承诺对甲方提供的所有设计资料保密；

- （5）乙方对自己所提出的各设计阶段成果文件应确保拥有完全的知识产权或技术使用权，否则由此引起的一切后果均由乙方全部承担。

五、设计修改

1. 如甲方提出修改，根据修改工作量，交付正式设计图的时间应相应顺延，顺延时间由甲乙双方另行协商，总设计费已经包括了修改而增加的费用，因此不再另行计算。

2. 甲方对设计方案做出重大变更，需要重新做设计时，双方应另订立协议或补充协议。

六、甲乙双方账户信息：

1、甲方：

单位名称：

开户行账号：

开户行全称：

纳税人识别号：

地址： 海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座2层

电话：0898-31908519

2、乙方：

公司名称：

银行账号：

开户银行：

第二章 其他规定

一、协议的生效、变更和终止

1、本协议需经甲乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2、在协议履行期间，甲方因自身原因要求终止解除协议，应及时书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，应退还甲方已付费用，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费。

二、违约责任

1、设计质量违约：

（1）若乙方提交的设计成果不符合合同约定的质量标准，乙方应在接到甲方书面通知后3日内进行修改或重新设计，直至符合合同要求。

（2）若乙方未能在规定时间内完成修改或重新设计，甲方有权要求乙方退还已收款项并支付合同总金额10%的违约金，甲方有权解除合同。

2、提交延迟违约：

（1）乙方未按照合同约定的时间提交设计成果的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额2‰的逾期违约金。

（2）逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收款项并支付合同总金额10%的违约金。

3、保密违约：

乙方应对在合同执行过程中接触到的甲方商业机密和敏感信息承担保密义务。若乙方泄露相关信息给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 乙方不得将本合同项下的工作全部或部分交由第三方完成，或将本合同项下的权利、义务全部或部分转让给第三方，否则甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付人民币50000元的违约金。

- 乙方发生违约情形的，除支付违约金外，还应当承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于给甲方造成的直接经济损失、间接经济损失以及甲方为维护权益所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、差旅费等。甲方有权就违约金以及赔偿金在尚未支付的费用或其他待支付款项中扣除或者抵扣。

三、不可抗力

在合同约定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方应及时通知对方，受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任，双方可协商本合同终止。不可抗力事件系指委托人、受托人双方在缔结合同时所不能预见的、无法克服的事件。

四、诉讼管辖

在合同执行过程中发生的与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成，任一方可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

五、其他事项

- 1、本协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章或合同章后生效，全部设计服务工作结束，付清工程设计价款后协议终止。

- 2、本协议如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

- 3、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                                        乙方：

法定代表人或授权代表：                            法定代表人或授权代表：

甲方经办人：                                      乙方经办人：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

签约地址：                                        签约地址：

日期：    年   月   日                            日期：    年    月   日