采购项目编号：

海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目

竞价比选文件

采购人：海口市产业发展投资集团有限公司

2024 年 12 月

- 目 录

- 第一章  竞价比选邀请函	1

第二章  供应商须知	3

第三章  需求任务书	15

第四章  合同条款及格式	17

第五章  响应文件格式	18

- 第一章  竞价比选公告

海口市产业发展投资集团有限公司拟对海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目；

2、项目概况：为满足海口市产业发展投资集团有限公司人力资源管理信息化建设需要，提高人力团队工作效率，提升公司人力资源管理水平，现启动人力资源信息化建设项目采购工作；

3、采购范围：此次项目建设包括了功能建设要求和非功能建设要求两部分。功能建设包含了人力基础模块、编制管理模块、假勤管理模块、领导桌面模块、预算管理功能、薪酬管理模块、绩效管理模块、招聘管理模块等；非功能建设需满足系统安全方案要求、信创国产化适配、系统环境部署适配及系统集成要求等。（具体详见信息化建设任务书）；

4、招标控制价：942,528.00元（含税），维保期满后年度运维费不得超出项目建设费用的5%；

5、计划工期：270日历天，其中系统建设部署时间180日历天，试运行90日历天，系统上线免费运维服务期为1年，自试运行期满终验合格之日起算；

6、质量标准： 合格；

7、简要技术要求：详见《需求任务书》。

二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；

2、业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1（含）人力资源系统建设项目相关业绩（提供合同复印件加盖公章）；

3、项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，需具备中级（含）以上计算机技术与软件专业技术资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

4、其他人员要求：除项目负责人外，拟派项目成员不少于2人，需为本单位人员，其中一人需具备中级（含）以上计算机技术与软件专业技术资格，另一人需具备中级经济师人力资源方向（含）以上或二级人力资源管理师（含）以上资格。提供拟派项目成员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

- 5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。

6、提供响应文件资料真实有效承诺函。

7、本次竞价比选不接受联合体。

8、代理商投标应提供原厂商授权委托书，相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格。

三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间：  2024 年 12 月 30 日 10 时（北京时间），逾期送达或未密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点： 海口市美兰区江东大道江东大厦B座3楼B322会议室(乘坐B1、B2电梯) ；

4、开标时间：  2024年 12 月 30 日 10 时（北京时间）；

5、开标地点： 海口市美兰区江东大道江东大厦B座3楼B322会议室  。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须提交法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未提交的，可待拆封响应文件后核实）。

四、联系方式

采购人：海口市产业发展投资集团有限公司

地址：海口市美兰区江东大道江东大厦3楼B座

联系人：沈先生

电话：0898-31908501

日期：2024年12月 24 日

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是 海口市产业发展投资集团有限公司；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供  海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目 服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 供应商代表：“供应商代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“供应商代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合采购人就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经评审小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商如在响应文件递交截止时间24小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选邀请函

第二章 供应商须知

第三章 需求任务书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

潜在供应商如对竞价比选文件有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、电子邮件，下同）在响应文件递交截止时间24小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有潜在供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间24小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面形式通知所有潜在供应商，并对供应商具有约束力。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使评审小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1响应报价超过招标控制价视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖单位公章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：

致：  海口市产业发展投资集团有限公司

项目名称： 海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱

14.2 响应文件未密封者，采购人不予接收。

14.3响应文件密封封皮未按上述规定书写标记者，采购人予以接收，但不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或经授权的委托代理人参加开标会的，应提交法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未提交以上资料或拆封响应文件后也无法核实身份的供应商不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

- 六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

17.1评审小组成员由5名（含）以上单数人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

17.2评审办法

- 17.2.1 评审办法采用综合评分法。

17.2.2 综合评分法评审步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细评审。

17.3资格符合性审查

17.3.1评审小组根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）分别对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的供应商才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应竞价比选文件的要求有争议的内容，评审小组将以记名投票方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则不予通过资格符合性审查。

17.3.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

17.3.3 评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：

（1）响应报价函内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

17.4详细评审

17.4.1评审小组根据评审办法对通过资格符合性审查的响应文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

价格评分详见：具体评审的内容详见（附表 2）。

技术、商务及价格权重分配：

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

- 17.4.2综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定，评审小组成员分别就各供应商的技术、商务状况，其对竞价比选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与响应报价分相加得出综合得分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分和响应报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

- 七、其他要求

成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

资格性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | 业绩要求： 供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1（含）人力资源系统建设项目相关业绩（提供合同复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，需具备中级（含）以上计算机技术与软件专业技术资格，提供拟派负责人相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 其他人员要求：除项目负责人外，拟派项目成员不少于2人，需为本单位人员，其中一人需具备中级（含）以上计算机技术与软件专业技术资格，另一人需具备中级经济师人力资源方向（含）以上或二级人力资源管理师（含）以上资格。提供拟派项目成员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 6 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 代理商投标应提供原厂商授权委托书。 注：提供授权书加盖公章，格式自拟。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 8 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

- 附表2：详细评分表

| 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） |  |  | 响应报价：30分 商务部分：40分 技术部分：30分 |
| 报价评分标准（30） | 响应报价 | 30分 | 1.项目建设响应报价（25分） （1）报价不能超出招标控制价金额，超出招标控制价的按否决响应资格处理。 （2）评审基准价： ①当有效供应商家数≤5时，所有有效评审价的算术平均值为评审基准价； ②当5<有效供应商家数≤10时，去掉1个最高和1个最低有效评审价，其余有效评审价的算术平均值为评审基准价； ③当10<有效供应商家数时，去掉20%最高和10%最低有效评审价（有小数时按上限取整数），其余有效评审价的算术平均值为评审基准价。 （3）报价得分计算方法：报价等于评审基准价的得满分，报价每高于评审基准价1%扣0.6分，报价每低于评审基准价1%扣0.3分，中间用内插法计算（精确到小数点后两位数）扣完为止。 计算公式如下： Fi=F-¦(Di-D)¦/D×100×E 式中： Fi—供应商的报价得分； F—报价满分25分； Di—供应商的报价； D—评审基准价。 若Di＞D，则 E=0.6；若Di<D，则 E=0.3。 2.项目维保期满后每年运维费响应报价（5分） （1）报价不得超出项目建设响应报价的5%，超出项目建设响应报价5%的，按否决响应资格处理。 （2）评审基准价： ①当有效供应商家数≤5时，所有有效评审价的算术平均值为评审基准价； ②当5<有效供应商家数≤10时，去掉1个最高和1个最低有效评审价，其余有效评审价的算术平均值为评审基准价； ③当10<有效供应商家数时，去掉20%最高和10%最低有效评审价（有小数时按上限取整数），其余有效评审价的算术平均值为评审基准价。 （3）报价得分计算方法：报价等于评审基准价的得满分，报价每高于评审基准价1%扣0.4分，报价每低于评审基准价1%扣0.2分，中间用内插法计算（精确到小数点后两位数）扣完为止。 计算公式如下： Fi=F -¦(Di-D)¦/ D×100×E 式中： Fi—供应商的报价得分； F—报价满分5分； Di—供应商的报价； D—评审基准价。 若Di＞D，则E=0.4；若Di<D，则E=0.2。 |
| 商务评分标准 （40分） | 类似项目业绩 | 20分 | 供应商或产品厂家近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过人力资源系统建设项目相关业绩： ①单项合同金额94万元（含）以上的，每项得4分，本小项满分20分。 ②单项合同金额65万元（含）—94万元（不含）的，每个得2分，本小项满分10分。 ③单项合同金额47万元（含）—65万元（不含）的，每个得1分，本小项满分5分。 ④单项合同金额低于47万元的，不得分。 本大项满分20分。 证明材料：提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准（合同须体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订日期）。 |
|  | 团队成员资历 | 14分 | （1）拟派项目负责人（项目经理）具有计算机技术与软件专业技术的系统分析师、系统架构设计师、信息系统项目管理师或系统规划与管理师以上任一证书资格的得4分（有多个资格的不重复加分），本小项满分4分。 （2）拟派项目负责人（项目经理）业绩：近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）作为项目负责人承接过单项合同金额（含税）94万元（含）以上的人力资源系统建设项目相关业绩，每个得2分，本小项满分6分。 （3）其他人员配备：除资格要求的人员外，每增配1名具备中级（含）以上计算机技术与软件专业技术资格的实施人员，每人得2分，本小项满分4分。 本大项满分14分。 证明材料： ①须提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（上述人员可为供应商其分公司人员）； ②提供合同复印件加盖公章（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签署日期、项目负责人姓名），如合同未能体现项目负责人姓名，可提供能证明项目负责人业绩的证明材料，如成果文件或合同相对方开具的证明等能证明项目负责人业绩的材料复印件加盖公章。业绩时间以合同签订时间为准。 |
|  | 企业资质 | 6分 | （1）供应商或产品厂家具有有效的CMMI3级（含）以上认证的得2分； （2）供应商或产品厂家具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得2分； （3）供应商或产品厂家具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分； 本大项满分6分。 证明材料：须提供有效期限内证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 技术评分 标准 （30分） | 需求分析及解决方案 | 8分 | 依据《人力资源信息化建设需求任务书》提供详尽的需求分析及对应的解决方案： ①优秀得分为7～8分，需求分析详尽透彻，系统功能应答齐全，功能模块设计及分工合理，整体业务流程设计的完善，能够清晰的表述数据在系统各个模块间的运行逻辑（或业务交互阐述清晰）。 ②良好得分为5～6.9分，需求分析详细，系统功能应答齐全，功能模块设计及分工合理，有业务流程设计的表述不全面，有数据在系统各个模块间的运行逻辑阐述（或业务交互阐述）但内容较为简单。 ③一般得分为3～4.9分，需求分析详细，系统功能应答齐全，功能模块设计及分工合理，缺少业务流程设计表述或缺少系统各个模块间的运行逻辑阐述（或业务交互阐述）。 ④较差得分为0～2.9分，需求分析或系统功能应答不全面，有明显的缺项漏项。 |
|  | 项目实施方案 | 8分 | 依据《人力资源信息化建设需求任务书》提供明确的实施方案（包括但不限于实施策略、人员情况、进度安排、项目组织、实施计划、培训组织计划、运行维护计划等方面）： ①优秀得分为7～8分，实施方案考虑周全，实施策略、人员安排、进度安排、项目管理、实施计划、培训组织计划、运行维护计划等方面表述清晰全面，能够充分考虑项目不同阶段的需求和特点，人员、时间及目标安排等科学、合理、可行并具有弹性，同时在方案中就实施的可行性有详细的阐述。 ②良好得分为5～6.9分，实施方案考虑周全，实施策略、人员情况、进度安排、项目管理、实施计划、培训组织计划、运行维护计划等方面表述清晰全面，能够考虑到项目不同阶段的需求和特点，人员、时间及目标安排等基本可行，方案中实施可行性的阐述未充分展开。 ③一般得分为3～4.9分，实施方案考虑较为全面，实施策略、人员情况、进度安排、项目管理、实施计划、培训组织计划、运行维护计划等方面表述清晰，但项目不同阶段的需求和特点考虑不全面，人员、时间及目标安排等较为死板。 ④较差得分为0～2.9分，实施方案考虑不全面，实施策略、人员情况、进度安排、项目管理、实施计划、培训组织计划、运行维护计划等方面表述有明显的缺漏。 |
|  | 质量和风控保障 | 7分 | 对投标人质量管理和风控保障方案（包括但不限于质量管理、风险管理、变更管理等）进行评审： ①优秀得分为6～7分，质量管理、风险管理、变更管理等内容详细全面，要点齐全无缺漏项、内容表述与系统建设的要点相符且能够适用于本项目。 ②良好得分为4～5.9分，质量管理、风险管理、变更管理等内容较为全面但详细度不够，要点齐全无缺漏项、内容表述与系统建设的要点基本相符部分表述不充分。 ③一般得分为2～3.9分，质量管理、风险管理、变更管理等部分内容及要点齐全表述有所欠缺。 ④较差得分为0～1.9分，质量管理、风险管理、变更管理等在方案中的表述无实质性内容。 |
|  | 售后服务及保障 | 7分 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括不限于各阶段的技术支持服务承诺、系统集成服务承诺、数据迁移服务承诺等；售后服务人员配置、服务方式、服务内容、故障处理、维护服务、技术支持、应急响应服务、重大业务期间服务等）等进行评审： ①优秀得分为6～7分，售后服务方案详细，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目。 ②良好得分为4～5.9分，售后服务方案较详细，所包含的要点齐全、内容与要点基本相符，内容基本完善。 ③一般得分为2～3.9分，方案所包含的要点有部分缺漏，方案的适用性还有待讨论。 ④较差得分为0～1.9分，方案所包含的要点有较多缺漏或无实质性内容。 |

- 第三章 需求任务书

随着经济全球化、信息化时代的到来，传统的人事管理已不能适应市场经济的高速发展。加强人力资源管理的信息化建设，提高人力资源管理水平势在必行。人力资源管理信息化是以信息技术和先进的人力资源管理思想相结合应用为基础，依赖信息技术对人力资源进行优化配置的一种管理方式。信息技术作为管理工具，应用于管理制度的制定、业务流程的设计、员工沟通、人力资源报告分析等，并根据既定制度与流程完成对日常事务的处理，大大提高了人力资源管理部门的工作效率。结合集团实际，特制人力资源信息化建设需求任务书。

- 一、目前人力资源管理存在问题

集团实行“一三九”扁平化管理组织架构，即1个总部、3家二级子公司、9家三级子公司，截至10月底，集团用工人数超过2000人。目前在人力资源管理中凸显出以下问题：

（一）集团管控工具传统，效率低下

集团对下级单位关键人事信息的掌握，以及政策传递依靠人工，易造成数据传递效率低，信息掌握不及时，也无法满足上级单位的监管需求。需借力信息技术平台，推进核心关键管控要素的落地，找到“管”和“控”的平衡机制，既实现下级公司关键“人”和“事”数据透明化，避免“一抓就死，一放就乱”的管理局面。

（二）数据存储碎片化，完整性、及时性、全面性不足

各单位人力资源配置状态、人力成本支出等数据因为工作分工不同存储在不同岗位人员的电脑中，在进行数据更新和数据分析时需要先重新整合，过程中也容易造成数据丢失或者收集不全面从而导致数据分析结果误差较大，全面性不足。亟需借助人力资源信息化平台建立集团统一的人事数据字典、有效的指标分析，让决策层更加全面、清晰地获取详实的人力资源第一手资料，以便在未来决策的时候作为有力的参考。

（三）事务性工作占用工时较长导致HR无法将工作重点集中在集团人力资源管理提升上来

随着组织机构及人员扩增，HR人事管理半径不断扩大，人力部门事务性工作内容日益增多，因目前事务性工作无法实现信息化需要大量时间进行人工处理，使得集团HR无法专注于人力资源管理提升。需借助人力业务的线上化、自动化，对人员的各类相关信息进行规范化搜集展现，基础人事业务自动流转和预警提醒，将HR从大量重复的事务性工作中解放出来，将工作重点提升到人才的挖掘、培养和激励上。

（四）人力资源共享服务体验感较弱，企业雇主品牌在员工层面体验感较低

传统工具无法为员工提供系统的人力资源共享服务，更无法根据各角色人员（管理者、HR、员工等）提供不同的人力资源共享服务，因此目前企业雇主品牌在各级员工中体验感较低。

通过以上四个问题我们可以看出，人力资源管理系统的建设对于集团人力资源管理工作的有效开展将发挥非常关键性的作用。为了能够有效支撑集团人力资源管理水平的提升，推动改善组织绩效，促进人事决策科学化，人力资源信息化系统的建设成为一种必然。

- 二、建设目标

基于目前集团人力资源工作提升的需要，结合市场上成熟的人力资源系统功能，建议集团人力资源信息系统建设的长期总体目标为：搭建集“业务、数据、决策、协同”为一体的人力资源管理系统，实现人力“全面精细化管理”，以强大的信息处理功能为公司人力资源管理决策、人才赋能发展提供信息化支撑。

依据“急用先行、逐步覆盖、先固化、后优化”的模式，建议2024至2025年间先搭建人力资源系统基础模块，解决目前存在的效率短板，通过人力资源系统基础模块的搭建在大幅提升事务性工作效率的同时，实现人力工作实时洞察、异常预警，让集团人力资源状况全局可视、层层可控。

- 三、建设思路

- （一）顶层设计

按照“打造一个平台，两条建设主线，赋能三类人员，提升四项能力”的思路进行系统建设。

1.打造一个平台

即“集中管控、业务驱动、数据共享、移动互联、标准规范、安全可靠”的人力资源数字化服务平台，支撑集团人力业务应用建设，驱动组织发展。

2.两条建设主线

（1）数据中心建设

构建标准规范、全面覆盖、实时更新的人力资源数据中心，从数据标准、数据应用、数据运营等方面进行系统化建设，强化核心数据应用，支撑科学决策。

（2）功能集成建设

人力管理的各项功能集成至人力资源系统，实现人员入转调离、假勤管理、绩效考核、薪酬发放等功能集成在一个系统平台上。

3.赋能三类人员

针对决策层提供组织洞察、分析决策等管理支撑；针对管理层提供团队管理、高效协同等业务支撑；针对执行层提供智能高效、专业服务等应用支撑。

4.提升四项能力

通过系统的建设，实现集团人力资源管控能力、协作能力、服务能力和决策能力的优化提升。

- （二）技术实现方式

根据集团的业务特点和保密要求，同时考虑对当前系统应用相关的合理性、适用性、安全性与将来人才管理等模块的可扩展性等几个方面综合考虑，同时满足集团信息化基础设施平台总体架构要求。建议优先采用本地化部署的方式，将应用服务、数据库服务均部署安装到本地服务器或专属服务器。

- （三）功能建设内容

建立准确、稳定、安全的企业人力数字化工作服务平台，能够实现人力资源场景一体化的体系管理，实现员工全生命周期的数据的历程；同时形成平台间的集成化对接，与现有业务平台实现数据的串联和打通，建立人力资源数据中心。具体建设功能建议如下：

1.人力基础模块

| 功能设计 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 组织机构管理 | （1）支持按照业务职能设置组织单元，也可按照法人维度、人力资源维度设置组织架构； （2）支持输出组织、部门、岗位不同层次，集团、人力资源组织、行政组织等不同范围的组织结构图； （3）支持按集团到三级公司逻辑搭建职务体系，包括职务类别、职务、职级、职等； （4）支持按岗位序列、岗位信息、所属部门设置各公司的岗位体系； （5）支持实现组织架构全生命周期管理记录：组织/部门的新建、调整、合并、停用、启用； （6）支持通过组织机构图穿透查询部门内在岗人员的简历。 |
| 人员信息管理 | （1）支持员工信息全面记录：员工基本信息、组织关系、任职信息、兼职信息、虚拟上级、履历信息、学历信息、社会关系、证件信息、银行账户、奖励情况、合同信息、协议信息、专业技术职务、职业资格、语言能力、职称记录、培训记录、试用信息、证件子集、绩效记录、附件等； （2）支持人员信息入职登记：支持批量导入；支持HR通过系统录入；支持员工自助填写，HR审核后同步到入职登记的人员信息； （3）支持任职过程全面记录：支持记录员工进入企业后，各阶段公司、部门、职务、岗位、职级等信息变化； （4）支持人员数据查看、修改权限设置：支持在上级单位查看下级单位的人员信息；不同类别人员设置不同的人员信息查看模板。可自定义设置单个信息项或信息集的显示、必输控制； （5）支持各种简历模板一键导出：支持设计不同样式的人员卡片（即简历模板），抓取人员信息数据一键导出卡片，以应用在不同使用场景；如干部任免审批表，人员简历、工资登记卡、入职登记表等； （6）支持花名册灵活设置：支持设计不同格式和排列顺序的花名册模板，可以导出为Excle文档； （7）支持人力业务提醒预警：可自动提示员工生日、试用/转正、入职周年、合同期满、退休等预警信息； （8）支持黑名单管理：可根据实际业务将离职人员加入黑名单，可对黑名单里的人员做修改和解除； （9）支持人员变动留痕：实现员工录用、转正、调动（含跨公司调动）、兼职、离职等任职记录的全面记录。 |
| 人员变动管理 | （1）支持人员异动管理主要用来管理员工在单位内发生的各类调动、异动信息，具体包括人员类别、部门、岗位、职务等变化情况。管理者实时查看员工构成与变动信息； （2）支持人员变动的主要业务包括：人员入职、转正、调配、兼职、离职等； （3）支持可为入职、转正、调动、兼职、离职建立各公司不同的审批流程；各变动业务均可通过标准审批流程或线上维护实现； （4）支持跨公司调动、离职关联合同解除； （5）支持多角色发起流程：支持HR或员工自助方式发起转正、调动、离职等申请，实时跟进审批办理流程； （6）支持录用办理：自定义入职流程，发送录用通知、欢迎函； （7）支持入职报到办理：预置入职需提交材料的类型，对材料进行核验提交情况，标记缺件情况； （8）支持入职办理事项（如领用办公品、员工卡、开账号等入职交接环节）及对应办理人，员工可查看入职交接事项办理进度； （9）支持转正办理：可设置转正表单，转正流程，转正审批通过后到期可自动转正； （10）支持调动办理：组织内、跨组织等多种调动模式，生效日期自动生效，自动更新人员归属和档案任职信息； （11）支持离职办理：支持员工及 HR 发起离职申请，支持员工进行线上工作交接、工作交接接收确认及主管审核，降低工作成果流失风险； （12）支持二次入职保留记录：员工与企业发生多次雇佣关系的，再次入职后，延续过往编码保留过往任职记录； （13）支持企业内部多重任职：员工可以进行企业内部多重任职管理，包括唯一主职和内部多兼职； （14）异动类型支持灵活设置， 转正涉及的异动类型：入职试用、转岗试用， 调动涉及的异动类型：晋升、降职、平调、轮岗、跨公司调动， 兼职涉及的异动类型：兼职、借调、外派、挂职， 离职涉及的异动类型：离职、退休、合同到期等。 |
| 合同管理 | （1）支持劳动合同和各类协议的全生命周期管理，从签订、变更、续签到解除或终止。主要为合同数据的维护、查询； （2）支持劳动合同合规性校验，提供合同管理中心统一处理相关业务，合同或协议到期自动提醒，合同二次续签无固定期限提醒等； （3）支持预警提醒：可灵活设置合同管理中的预警条件，包括未签订劳动合同、合同到期（提前预警时间可自定义设置），有效减少人力避免劳动风险； （4）支持合同文本自动生成：预置合同模板，自动抓取相关信息（入职时间，试用期、岗位、人员类别等），生成合同word版。可导出打印进行线下签订； （5）支持合同台账：查询人员劳动合同签订状态、劳动合同业务记录、合同文本内容、已签订次数等； （6）支持合同处理中心：合同协议业务在线处理，包括合同签订、合同变更、合同续签、续签意见，合同解除、合同终止，劳动合同扫描件存储及解析。 |
| 报表管理 | （1）支持为包括组织、人事、薪酬、考勤、绩效等各项人力资源业务提供统计分析工具，既可以使用系统预置的各类报表，也可以根据需要自定义报表，进行人事历史业务数据的查询、统计和分析，使数据统计维度更加全面，沉淀数据价值得到提升； （2）多维度人事信息分析与薪酬社保福利数据打通，实现多场景数据联动分析，清楚掌握全集团组织、员工、成本等现状，为人力资源管理决策提供更丰富的数据依据； （3）人力资源队伍：通过编制、人员结构、人才流动等方面的分析，全面展现人力资源编制管理、队伍结构及队伍发展特征，全方位展现队伍整体情况； （4）支持设置国资委、统计局相关报表的取数、填报、审核、汇总等。 |

2.编制管理模块

| 功能设计 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 编制管理 | （1）支持集团化编制管理，集团总部可通过系统控制用工总量，降低用工成本，同时又能更大限度地满足为保障子公司业务正常发展而产生的越来越大的工作量对人员配置的要求； （2）支持统一管控集团下级单位所有编制，也支持逐级管控各单位编制； （3）支持对人员入职、调入，校验编制情况，控制入职、调入人员编制情况； （4）编制执行时可选择严格或非严格管控； （5）可以按照不同的编制维度，如部门、岗位、职务、人员类别等设置编制数量； （6）可生成各维度超缺编分析报表； （7）可查看编制的执行情况，计划编制数、实际人员数、超缺编人数等。 |

3.假勤管理模块

| 功能设计 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 考勤管理 | （1）支持员工考勤全过程的管理，从定制考勤制度，到处理员工排班、出差、休假、加班等与时间相关的业务以及由这些业务产生的各类考勤信息，并可将考勤数据传递到薪酬系统，为薪资计算提供数据； （2）支持复杂假勤业务：支持制定适合本单位的假勤方案，对员工出勤时间、地点进行管理，支持制定员工的休假规则和休假申请流程，支持制定加班时长规则和结算方式规定，支持制定出差管理规则，支持对员工假勤数据的自定义报表统计分析功能； （3）支持多种考勤打卡方式：可通过手机移动打卡，也可支持关联考勤机，提升效率，满足员工和管理者的不同需求； （4）支持灵活的排班：提供班组排班、自动排班、循环排班、图形化排班、手动排班、批量调班等多种灵活的排班方式，减轻考勤员的排班工作量； （5）支持数据联动：能够提高管理效率，组织人员变动时自动同步考勤，考勤月报数据自动传给薪酬进行发薪，出勤数据可传递给人才盘点，对员工出勤行为进行分析； （6）支持考勤自助：支持员工实时查看自己排班和出勤情况，有异常考勤及时申诉处理，员工可以自助发起假勤申请跟进审批情况。支持经理自助处理部门员工的排班、假勤申请、加班放休登记。 |
| 出差管理 | （1）支持制定出差管理规则，例如外地出差等； （2）支持可通过自助申请出差，审批通过后，自动汇总出差情况。 |
| 休假管理 | （1）支持制定员工的休假规则和休假申请流程； （2）支持休假类别的设置：年假、婚假、事假、病假、产假、丧假、探亲假、哺乳假等。 |
| 加班管理 | （1）支持多种加班类型设置：平日加班、公休加班、节假日加班； （2）支持制定加班时长规则和结算方式、调休比例的规定，如平日加班1天可转调休1天。节假日加班1天，可支付3倍加班费等； （3）支持加班情况统计，将加班数据传递至薪资计算。 |

4.领导桌面模块

| 功能设计 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 领导桌面管理 | 主要用于为 HR 业务人员及公司领导提供方便快捷的各种人力资源分析，领导驾驶舱查看： （1）人力资源效率：聚焦员工效能管理，通过能效分析、人员发展分析，展现人力资源投入产出效率，助力企业人员配置、最大化投入产出、提升组织效能、落实绩效管理； （2）人力资源队伍：通过编制、人员结构、人才流动等方面的分析，全面展现人力资源编制管理、队伍结构及队伍发展特征，全方位展现队伍整体情况； （3）人力资源状态：通过人员招聘情况、薪酬、假勤、培训及发展等方面的分析，展现人力资源状态特征，助力总结现阶段发展优势及问题，为后续策略制定提供支撑。 |

5.人力成本预算管理功能

| 功能设计 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 预算编制 | （1）支持工资总额预算表、决算表、清算表的设置，可设置取全面预算数据，也可由各单位自行填报。 |
| 动态更新 | （1）支持各单位预算多版本的管理，例如年初制定的第一版预算，年中预算有调整，支持第二版预算等； （2）支持预算执行请款的实时查看，查看计划数、执行数、剩余数。 |
| 预警管控 | （1）支持统一管控集团下级单位所有预算，也支持逐级管控各单位预算； （2）支持对薪资发放控制预算； （3）预算执行时可严格或非严格管控； （4）可以按照不同的预算维度，如工资、奖金、社保、公积金、津补贴等； （5）可生成各维度超缺编分析报表。 |

6.薪酬管理模块

| 功能设计 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 薪级薪档管理 | （1）支持多级多档的薪资标准表，可关联员工基本工资、绩效工资，实现固定工资的变动管理； （2）支持宽带薪酬的薪资标准表； （3）支持设置各类津贴、补贴的薪资标准。 |
| 薪酬方案管理 | （1）支持各单位、各类人员设置不同的薪资方案和计算规则； （2）支持建立多套薪酬体系：支持下级单位不同管理制度下薪酬体系设置模式； （3）通过设置薪资标准、薪资规则、发薪周期、发薪方案、发薪项目等，支持薪酬管理变化导致的系统设置调整； （4）薪酬管理的日常业务主要包括定薪、调薪、薪资档案维护、薪资核算发放、个税核算缴交等业务，同时可根据薪资预算对薪资发放进行严格或非严格的控制，通过费用分摊，实现薪酬管理与财务会计、责任会计的集成，通过常用查询分析或自定义报表为决策者提供相应的查询分析或决策支持报表； （5）支持一键导航算薪：核算环节，从增减人员到发放，全过程一键导航设计，根据导航指引操作，清晰整个核算过程； （6）支持多次发薪合并计税：实现员工当月所有薪酬分为多次发放，实现合并计税分次扣缴规则； （7）发薪项目数据支持多种数据来源，与个人信息、考勤、社保、绩效无缝衔接，可通过API接口获取外部系统数据，可支持手工导入： ①在计算薪酬时，要能根据引入的绩效考核结果、考勤信息等作为工资项目进行计算， ②薪酬标准设计方面，可与人力资源系统中的岗位、职务、职位、职级体系相结合， ③在福利标准方面，可以与人事档案信息相结合，如引用性别、学历、职务等进行相应的规则补贴； （8）定调薪：日常定调薪业务和薪资普调业务，人员变动可设置触发调薪业务，轻松记录人员薪资变化； （9）成本分摊：支持与总账和管理会计集成应用，将发薪数据生成相应的凭证；支持同一人员或同一发薪项目的数据按比例分摊到不同的财务组织和成本中心； （10）支持各类银行的报盘文件生成和导出； （11）支持工资条的在线发送，员工自助查询； （12）报表查询：薪资报表提供多维度成本分析，洞察组织人员成本结构，强大的薪资查询和汇总分析统计功能，提供历年的人工成本的统计分析功能。 |
| 缴交规则管理 | （1）多地社保管理：按照不同地区的社保管理要求，设置社保地缴交规则，实现多地社保统一管理； （2）险种自定义：支持扩展险种，社保补缴核算，支持多地区社保方案和社保缴交业务； （3）社保缴交计算：各类社保数据通过计算规则，自动计算缴交额，支持补缴； （4）数据联动：社保缴纳数据传递至薪酬模块引用进行薪资核算。 |
| 个人所得税管理 | （1）支持税号管理、人员报送、个税计算、个税申报、个税缴纳等功能； （2）税号管理包含企业主体纳税人识别号验证，根据不同主管税务机关与不同组织编号配置专属报税方案； （3）个税通可自动对比上月薪资方案内人员，自动获取报增/报减人员； （4）可在薪资方案中实现算税+算薪双操作，直连税局计算个税，结果自动回填到薪资方案中，支持跨方案/多次发薪合并计税，支持多所得类型混算； （5）个税计算后，申报自动获取算税结果，人员可添加减免收入附表，则需进行本月的个税申报，个税通支持正常工资薪金、劳务报酬、全年一次性奖金、解除劳动合同一次性补偿金等多种常用所得税类型申报，个税场景全面，一键完成批量申报； （6）个税申报成功后，自动归档个税数据至个税缴纳模块，缴款后获取缴款状态；系统支持两种个税缴纳方式：第三方协议线上缴款，下载银行缴款书线下缴款； （7）系统支持进行常用的记录查询，包括企业申报记录、个人扣缴明细、缴税记录等。 |

7.绩效管理模块

| 功能设计 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 组织绩效管理 | （1）通过设置考核等级规则、评分规则、指标库、考核方案等，支持各组织负责人、各部门负责人的绩效考核； （2）支持可实现在线填报组织考核的工作任务书，考核结果自动计算，生成考核等级、可进行强制分布。 |
| 个人绩效管理 | （1）通过设置考核等级规则、评分规则、指标库、考核方案等，支持不同类型规模企业，灵活多样的绩效管理制度； （2）绩效过程主要包括考核方案制定、指标填报/审核、自评/考核评分、考核结果审核、评定结果的面谈沟通/认可/申诉反馈、考核结果的统计分析； （3）支持KPI/BSC/PBC/MBO/价值观考核多种绩效考核模式；考核指标库、量化指标考核；可预置一定权重公共考核量表（考核模板）； （4）灵活实现多考核轮次，多考核关系，多评分权重等复杂绩效考核场景； （5）支持员工自助填报绩效目标/PBC考核指标及其审核流程； （6）支持考核人通过自助系统进行考核评分（员工自评、上级评价、同级互评、下级评估等）； （7）支持HR对考核进度、各考核环节开展实时跟踪，进行一键提醒与催办。 |
| 绩效结果应用 | （1）考核结果可回写至人员信息档案、用于薪资计算等。 |
| 绩效申诉管理 | （1）支持考核结果的认可与申诉； （2）支持绩效考核面谈记录。 |

8.招聘管理模块

| 功能设计 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 简历收集 | （1）支持WORD/EXCEL/JPG/PDF等简历格式文件的上传保存； （2）支持按岗位、按招聘轮次数分类存储上传简历； （3）支持按权限查看上传简历。 |
| 简历解析及统计 | （1）支持WORD/EXCEL/JPG/PDF等简历格式解析，形成集团标准简历格式，即《公开招聘报名表》； （2）支持按岗位、按招聘轮次对简历库内简历进行统计并形成统计报表； （3）支持按权限查看上传简历。 |
| 面试表单管理 | （1）支持面试评价表输出； （2）支持按岗位、按招聘轮次、按面试阶段对面试评价表扫描件进行储存及解析。 |

说明：以上为系统建设原则性功能需求，实施启动后需根据实际实施调研情况进行更精准的调整，以保证系统功能建设与集团人力业务工作高度匹配。

- （四）非功能建设内容

1.系统安全方案

根据《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规明确要求，重要领域网络和信息系统，应当采用国产密码进行保护以及符合等保二级安全保障系统建设规范的要求，做到同步规划、同步建设、同步运行并定期评估。

人力资源系统按照等保二级和密码评估相关标准进行开发，且将通过等保二级测评及密码评估作为验收条件之一。

2.信创国产化适配

人力资源系统对国内厂商进行适配，访问端及服务端均能运行在国产（经过中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告名单中的国产CPU、操作系统、数据库等）基础软硬件之中。

3.系统环境部署

人力资源系统需提供系统私有部署（部署在国资云上或产投集团自有机房，根据实际需求确定具体方案）系统运行所需资源国产应用服务器（CPU32核，内存64G，系统盘100G，数据盘300GB）的配置、国产操作系统、国产数据库、国产中间件及通过等保三级和密评需要配备的安全防护类软硬件。

4.系统集成要求

通过与外部系统对接，实现与外部系统的数据进行交换，实现业务数据的互联互通，大大减少用户的人工操作，避免人工核对数据导致的数据误差。人力资源管理系统需对接的外部系统主要包括：集团综合办公平台、集团“用友”财务系统，具体情况如下：

（1）人力资源系统与综合办公平台集成架构：

| 序号 | 衔接内容 | 用途 | 数据流转方案 | 接口 提供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织信息 | 当集团组织发生变化时，需更新综合办公平台中相应的信息 | 人力资源管理系统——综合办公平台 | 综合办公管理平台 人力资源管理系统 |
| 2 | 部门信息 | 当集团部门发生变化时，需更新综合办公平台中相应的信息 |  |  |
| 3 | 人员档案信息 | 当人员档案发生变化时，需更新综合办公平台中集团相应的信息 |  |  |
| 4 | 预警及消息信息 | 当人力资源管理系统发生预警及消息提示时，相应的预警及消息集中在综合办公平台个人首页消息栏，职工点击信息即可查看预警及消息事件。 |  |  |
| 5 | 已办、待办信息 | 当人力资源管理系统发生待办信息提示时，相应的待办信息集中在综合办公平台个人首页消息栏，职工点击信息即可待办事件。 |  |  |
| 6 | 移动端应用 | 人力资源管理系统移动端嵌入至综合办公平台的移动端，实现移动端应用集成。 |  |  |
| 7 | 单点登录 | 只需登录综合办公平台中的集成门户模块，人力资源管理系统即可取得登录票据。 | 人力资源管理系统——综合办公平台 | 综合办公管理平台 人力资源管理系统 |

（2）与集团“用友”财务系统对接

| 序号 | 衔接内容 | 用途 | 数据流转方案 | 接口 提供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薪酬信息 | 薪酬信息推送至财务系统用于财务部门对职工工资的审核和发放。 | 人力资源管理系统集团——“用友”财务系统 | “用友”财务系统 人力资源管理系统 |
| 2 | 社保信息 | 社保信息推送至财务系统用于财务部门对职工社保的审核和缴交。 |  |  |
| 3 | 差旅信息 | 差旅信息财务系统与人力资源系统中“出差管理”功能实现数据同步，一次申请即可实现两个系统数据同步记录。 |  |  |

5.系统运行要求

系统能够支持不少于2400个注册用户同时在线，且不少于60个注册管理员（即人力资源人员专用账号）用户同时在线。

- 四、建设周期

本项目预计建设周期为9个月（如2024年12月启动，2025年8月底完成本次系统的全面建设）。按照“分阶段、分模块”逐步完善与提升的建设原则，本次项目计划分3个阶段完成方案实施。

| 阶段 | 任务 |  | 建设时间预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规划 | 沟通实施策略与计划 |  | 0.5个月 |
|  | 确定项目实施主计划书 |  |  |
| 蓝图设计 | 详细业务需求调研 | 核心人力模块（组织、人员、变动、合同、报表）调研 | 1个月 |
|  |  | 编制管理调研 |  |
|  |  | 考勤管理调研 |  |
|  |  | 薪酬管理调研 |  |
|  |  | 预算管理调研 |  |
|  |  | 绩效管理调研 |  |
|  |  | 招聘管理调研 |  |
|  | 需求分析报告 |  |  |
|  | 各模块方案撰写 |  |  |
|  | 业务解决方案内部评审 |  |  |
|  | 业务解决方案初稿 |  |  |
|  | 业务解决方案讨论 |  |  |
|  | 方案修正及确定 |  |  |
| 第一阶段系统建设 | 第一阶段建设功能蓝图需求再确认。 |  | 2个月 |
|  | 基础数据准备－核心人力（组织、人员、变动、合同、报表） |  |  |
|  | 基础数据准备-编制管理 |  |  |
|  | 基础数据准备-考勤管理 |  |  |
|  | 基础数据准备－领导桌面 |  |  |
|  | 试运行环境搭建 |  |  |
|  | 正式环境数据整理、导入－核心人力（组织、人员、变动、合同、报表） |  |  |
|  | 正式环境数据整理、导入-编制管理 |  |  |
|  | 正式环境数据整理、导入-考勤管理 |  |  |
|  | 正式环境数据整理、导入－领导桌面 |  |  |
|  | 系统测试培训 |  |  |
|  | 试运行情况总结及汇报 |  |  |
| 第一阶段上线切换 | 整体正式系统切换升级 |  |  |
|  | 支持及现场问题处理 |  |  |
|  | 正式上线 |  |  |
| 第一阶段验收 | 第一阶段验收准备 |  |  |
|  | 第一阶段验收 |  |  |
| 第二阶段系统建设 | 第二阶段建设功能蓝图需求再确认。 |  | 1个月 |
|  | 基础数据准备－预算管理 |  |  |
|  | 基础数据准备－薪酬管理（包含个税通） |  |  |
|  | 试运行环境搭建 |  |  |
|  | 正式环境数据整理、导入－预算管理 |  |  |
|  | 正式环境数据整理、导入－薪酬管理（包含个税通） |  |  |
|  | 系统测试培训 |  |  |
|  | 试运行情况总结及汇报 |  |  |
| 第二阶段上线切换 | 整体正式系统切换升级 |  |  |
|  | 支持及现场问题处理 |  |  |
|  | 正式上线 |  |  |
| 第二阶段验收 | 第二阶段验收准备 |  |  |
|  | 第二阶段验收 |  |  |
| 第三阶段系统建设 | 第三阶段建设功能蓝图需求再确认。 |  | 1个月 |
|  | 基础数据准备-绩效管理 |  |  |
|  | 基础数据准备-招聘管理 |  |  |
|  | 试运行环境搭建 |  |  |
|  | 正式环境数据整理、导入-绩效管理 |  |  |
|  | 正式环境数据整理、导入-招聘管理 |  |  |
|  | 系统测试培训 |  |  |
|  | 试运行情况总结及汇报 |  |  |
| 第三阶段上线切换 | 整体正式系统切换升级 |  |  |
|  | 支持及现场问题处理 |  |  |
|  | 正式上线 |  |  |
| 第三阶段验收 | 第三阶段验收准备 |  |  |
|  | 第三阶段验收 |  |  |
| 项目整体验收 | 项目验收准备 |  | 3.5个月 |
|  | 项目总体验收试运行 |  |  |
|  | 实施与技术进行交接，技术服务提供持续支持。 |  |  |

说明：如启动时间延后，则整体项目计划顺延。

- 五、系统实施质量保障

- （一）按模块实施分阶段付费

在实施过程中按照功能模块进行搭建，一个阶段完成后支付一该阶段的软件及实施费用，依据阶段验收成果评估是否开展下一阶段的合同。

- （二）专职技术人员提供全程技术支持

在实施部署期间由成交供应商派驻2人（含）以上的专职技术服务人员（技术工程不少于1名、人力资源业务专家不少于1名），我方可根据业务实施情况要求成交供应商对派驻人员予以变更，但成交供应商在未经我方同意的情况下不得更换派驻人员，确保技术服务的流畅性和专一性。

- （三）“小验收”与“大验收”结合

每个阶段都设置联合验收环节，如果验收不合格则终止合作不再启动下一阶段的软件购买工作，同时系统实施完成后进行整体验收（含等保测评和信息系统商用密码应用安全性评估），验收不合格按合同约定扣除系统保证金。

- （四）运维服务提供方式

本项目运维服务提供包括定期检查及更新、热线电话、现场值守等运维服务。

- （五）运维服务工作量估算

本项目由项目实施单位提供终验后一年免费软件维保服务。维保期满后参照海南省大数据管理局和海南省财政厅联合印发的《海南省政务信息化项目投资编制标准（试行）》，每年运维费用计算公式为：年度运维费=本项目功能建设部分费用X运维费率X运维年限系数，其中运维费率不高于5%，运维年限系统按下表执行：

| 使用年限 | 质保期后第1、2年 | 质保期后第3、4年 | 质保期后第5年及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整系数 | 1 | 1.1 | 1.2 |

- （六）应急措施

为确保系统安全与稳定，遵循“预防为主，积极处置”的原则，建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的信息系统应急体系，以有效处置突发事件，最大限度减少已发生或可能发生事故的损害。并通过对软件运行情况进行检查，评估运行中潜在风险，制定系列的预防措施。

- （七）运维服务质量与考核

本期运维服务内容主要针对新增软件系统，包括应用服务系统包含的所有系统以及相关数据资源。主要为：

1.软件系统平台搭建：安装、调试系统支撑软件并实施数据安全策略。

2.用户支持服务：为项目建设单位提供使用问题解答服务。

3.日常软件维护和故障处理：负责系统的日常软件维护，保障系统安全、稳定运行，并在系统出现故障时进行维护，具体包括：

（1）对信息系统用到的软件做定期的检查，当出现人为或意外故障时，让系统及时恢复数据，保证系统正常运行；

（2）对系统用到的软件做定期的升级维护，完善系统功能，满足系统需求变动；

（3）提供现场故障排除服务，并及时解决突发事件，减少故障损失；

（4）在台风、突发环境应急、核应急和辐射事故应急时，维护人员需值守，保障系统无故障运行。

运维服务要求是根据故障四个优先级提供服务，具体包括：

| 优先级 | 说明 | 初始响应时间 | 制定解决方案周期 | 故障解决周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急 | 系统无法工作或者受到严重影响的故障。对建设单位的业务有严重影响，用户不能执行日常工作，或者有严重的，负面的业务影响。用户也不能通过其他方式执行工作。 | 2小时 | 8小时 | 24小时 |
| 高 | 系统无法工作或受到影响，包括由操作问题引起的故障。对建设单位业务有一定影响。用户在执行操作时有困难且在问题解决之前能够进行其他工作。 | 8小时 | 1个工作日 | 5个工作日 |
| 中 | 系统无法工作或受到影响，包括非智能操作问题引起的故障，如系统迟延。对建设单位的业务没有直接影响。问题给建设单位的员工带来了不便，用户可以通过其他方式执行工作。 | 1个工作日 | 5个工作日 | 10个工作日 |
| 低 | 建设单位要求非紧急的额外的服务与功能，如系统部分功能不准确。 | 5个工作日 | N/A | N/A |

- 合同条款及格式

另附

- 第五章 响应文件格式

海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 目录

- 响应报价函

二、报价清单

三、诚信承诺书

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、资格审查资料

七、人力资源信息化建设方案

八、竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

一、响应报价函

致：           （采购人名称）

根据你方采购项目  海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目的竞价比选邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

- 我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的   人力资源信息化建设项目  工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：            （￥：          元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有  人力资源信息化建设项目  工作及相关服务的费用，计划工期为  270日历天，其中系统建设部署时间180日历天，试运行90日历天，系统上线免费运维服务期为1年，自试运行期满终验合格之日起算 ，质量标准  合格 ；

- 我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：          年        月       日

- 报价清单

| 序号 | 项目 | 功能描述/品牌规格型号 | 不含税 价格（元） | 税率 | 含税 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能建设费用 | 组织机构管理 |  |  |  |  |
|  |  | 人员信息管理 |  |  |  |  |
|  |  | 人员变动管理 |  |  |  |  |
|  |  | 合同管理 |  |  |  |  |
|  |  | 报表管理 |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构管理 |  |  |  |  |
|  |  | 编制管理 |  |  |  |  |
|  |  | 考勤管理 |  |  |  |  |
|  |  | 出差管理 |  |  |  |  |
|  |  | 休假管理 |  |  |  |  |
|  |  | 加班管理 |  |  |  |  |
|  |  | 领导桌面管理 |  |  |  |  |
|  |  | 预算编制 |  |  |  |  |
|  |  | 动态更新 |  |  |  |  |
|  |  | 预警管控 |  |  |  |  |
|  |  | 薪级薪档管理 |  |  |  |  |
|  |  | 薪酬方案管理 |  |  |  |  |
|  |  | 缴交规则管理 |  |  |  |  |
|  |  | 个人所得税管理 |  |  |  |  |
|  |  | 组织绩效管理 |  |  |  |  |
|  |  | 个人绩效管理 |  |  |  |  |
|  |  | 绩效结果应用 |  |  |  |  |
|  |  | 绩效申诉管理 |  |  |  |  |
|  |  | 简历收集 |  |  |  |  |
|  |  | 简历解析及统计 |  |  |  |  |
|  |  | 面试表单管理 |  |  |  |  |
| 2 | 非功能建设费用 | 系统集成 |  |  |  |  |
|  |  | 实施及售后服务 |  |  |  |  |
|  |  | 培训服务 |  |  |  |  |
|  |  | 历史数据迁移 |  |  |  |  |
| 项目建设费用（功能建设+非功能建设）合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运维费 | 维保期满后每年运维服务费用（含每年个税核算查询费）。 |  |  |  |  |
| 报价说明： |  | ①报运维费不得超出项目建设费用的5%，超出项目建设费用5%的，按否决响应资格处理。 ②系统能够支持不少于2400个注册用户同时在线，且不少于60个注册管理员（即人力资源人员专用账号）用户同时在线。 |  |  |  |  |

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 三、诚信承诺书

致：            （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 四、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 五、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 六、资格审查资料

- （一）企业类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。

供应商：                   （盖单位章）

年    月   日

- （二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （三）项目负责人类似项目情况表

| 拟派人员姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 无重大违法记录声明函

（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

- 附：1.未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单

2.国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （五）响应文件资料真实有效承诺函

：（采购人名称）

我司已仔细研究了  海口市产业发展投资集团有限公司人力资源信息化建设项目 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （六）营业执照

- 提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。

- 七、人力资源信息化建设方案

- 八、竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）