合同编号：

江东发展大厦办公空间装修改造工程合同--海口跨境电商空间站项目(一期)、海口商办空间集约焕新项目（一期）

采购项目：江东发展大厦办公空间装修改造工程合同--海口跨境电商空间站项目(一期)、海口商办空间集约焕新项目（一期）

甲方：

乙方：

签订地点：海南省海口市江东新区

签订时间： 年 月 日

甲方：

乙方：

双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江东发展大厦办公空间装修改造工程--海口跨境电商空间站项目(一期)、海口商办空间集约焕新项目（一期）事宜协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：江东发展大厦办公空间装修改造工程--海口跨境电商空间站项目(一期)、海口商办空间集约焕新项目（一期）。

1.2 工程地点： 海南省海口市江东新区江东发展大厦3F层A305、A306、A302-1，2F层B201房

1.3 工程规模及工程范围：江东发展大厦海口跨境电商空间站项目(一期)装修面积436.48㎡、海口商办空间集约焕新项目（一期）装修面积252.3㎡，办公空间装修改造内容包括办公室隔断、踢脚线、电路独立控线、开关插座、电气灯具安装等，具体详见工程量清单。

1.4承包方式：包工、包料、包质量、包深化设计、包工期、包文明施工、包安全、包保修、包措施等。

- 合同工期

合同装修改造总工期25日历天,具体起始时间以甲方书面通知为准。本合同工期包括人员进场、临设搭设、施工准备工作所需时间。

### 三、合同总价及付款方式

3.1合同价格形式：含税固定单价合同。

3.2合同价款：本合同为含税固定单价合同，合同暂定含税总价人民币（大写）         (¥      元，含税费及一切相关费用)，税率：     %，不含税总价人民币（大写）          (¥         元)，税金：人民币（大写）         (¥     元)。含税固定单价包含但不限于：人工费、材料费、损耗费、辅材费、制作加工费、包装费、运输费、装卸费、釆购保管费、试验及检测费、安装费、机械费、验收、样品费、技术资料费、设计费、竣工图、竣工资料费、半成品及成品保护费、保险、利润、规费、税金、措施费、（包含赶工措施费）、文明施工、临时设施、临时围挡、职工食住、垃圾清运、保修、风险、不可预见费用、人工材料涨价、汇率、责任等所有费用，任何条件不会作任何调整。

本合同价格含设备、运费、安装费、深化设计、施工水电费、与物业的进场、施工协调、手续费、食宿、差旅费、税金及乙方为履行本合同产生的一切费用。

结算方式:含税固定单价合同*实际工程量。

3.3付款方式：

3.3.1 预付款：暂定合同总价的30%，合同签订且乙方组织人员、材料、设备进场，并向甲方提供等额的增值税专用发票后20日内，甲方支付给乙方；

3.3.2 合同内容全部履约完成，甲方验收合格后，甲乙双方办理结算完毕，且乙方向甲方提供100%结算金额的增值税专用发票后20日内，甲方向乙方支付至结算金额的97%，剩余结算金额的3%作为质保金，验收合格2年后，工程未出现质量问题或乙方按要求修缮完毕，甲方凭乙方书面申请一次性将剩余质保金无息支付给乙方。

3.3.4乙方指定收款账户信息：

开户银行：

户名：

地址：

账号：

3.3.5 甲方指定开票信息：

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

3.3.6 甲方支付每一笔款项前，乙方应开具合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的损失由乙方承担。

3.3.7乙方提交虚假发票，甲方有权解除合同。乙方提交的发票必须合法、有效。若乙方提交虚假发票，须在甲方规定的时限内更换发票，并按合同暂定总价的20%向甲方支付违约金。甲方尚未支付款项的，甲方有权停止支付款项并扣除乙方违约金直至乙方发票符合约定；甲方已支付款项的，甲方有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并扣除违约金，乙方提供合法有效发票后甲方按约定付款；对已完成结算并支付款项完毕，乙方拒不提供合法有效发票并未支付违约金的，甲方将通过法律途径追究乙方相关责任。

四、双方责任

4.1甲方责任：

4.1.1甲方现场代表：        ，联系方式：         。负责解决施工过程遇到的问题，并参与工程的初检、验收和签证工作。

4.1.2甲方应按合同约定支付合同款项，但乙方不按时、不按施工计划完成工程进度及合同约定施工的，甲方有权顺延支付工程款。

4.2乙方责任：

4.2.1乙方现场代表：       ,联系方式：        。须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题；乙方在工程项目开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人员时，应事先征得甲方的同意。

4.2.2进场前一周内，乙方根据现场情况完善施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品半成品等进场计划（包括月计划）送甲方审定。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明，严格按照施工规范要求和甲方提供的设计施工图纸施工。

4.2.3乙方在施工过程必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方现场代表对工程质量和进度的检査监督。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方现场代表的要求提出加快施工进度的改进措施，报甲方现场代表批准后执行。

4.2.4乙方根据甲方要求对图纸设计进行优化（优化方案须经甲方书面确认后方可实施），增加品位及档次；如甲方要求进行设计变更，乙方应积极配合，合同价款经甲方审批后调整。设计变更影响到工期，乙方可要求变更工期，报甲方批准后调整竣工日期。

4.2.5乙方必须将所有建筑垃圾集中堆放在指定地方并集中运出场外，该费用包含在已报价工程量清单单价及总价中，不再另行支付。

4.2.6工程竣工未移交甲方之前，负责对施工范围内的一切设施、材料和工程成品、半成品进行保护，施工中未经甲方同意批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，否则乙方应恢复原状并承担由此造成的损失。

4.2.7 乙方施工完毕准备撤场前，乙方必须按照文明安全工地的规范要求对施工场区进行垃圾清理、构筑物拆除等基本恢复工作，若拆除清理未达标的（视具体情况），甲方有权委托第三方完成后续清理工作，相关费用由乙方承担。

五、	工程质量及验收

5.1对隐蔽工程和中间工程的验收，乙方应以书面形式通知甲方。通知后两个工作日内，甲方无故不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行验收，进行下一步工序。

5.2乙方书面通知甲方竣工验收，甲方自接到书面验收通知5个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。甲方因自身原因在规定时间内未能组织验收,且自行使用全部工程，视为甲方验收合格。

5.3工程经验收不合格，乙方未在甲方规定期限内返工,或者返工后经甲方验收仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方返还甲方向乙方支付的所有款项并承担合同暂定总价款30%的违约金。

六、	安全生产

6.1乙方在施工期间应严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、施工场地清洁卫生、环境保护和安全生产等方面的管理规定，做到安全文明施工，负责施工现场和乙方人员的安全保卫管理工作，并承担相应的费用。

6.2乙方必须严格按照国家颁布的安全法规安全施工，如施工过程中因乙方原因出现安全事故或造成第三人人身伤害、财产损失的，由乙方承担全部责任（包括由此造成甲方的损失）。甲方先行赔偿的，甲方有权向乙方等额追偿。

6.3施工期间，乙方应无条件遵守甲方和物业管理公司的现场施工管理规定和要求，并配合做好安全生产的各项工作。

七、违约责任

7.1甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的损失，顺延延误的工期。

除本合同另有约定外，甲方无合理理由而不支付工程竣工结算价款，乙方应向甲方发出要求付款的通知，甲方收到通知后仍不能按约定付款，则甲方从约定应付之日起按当期应付而未付合同价款的万分之一计算违约金。甲方承担的违约金、赔偿金等费用不应超过本合同暂定总价款的5%。

7.2乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。包含且不限于：

7.2.1在合同履行期间，乙方不得任意终止和解除合同，否则承担合同暂定总价款30% 的违约金，对于违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

7.3因乙方原因影响甲方工期延误的,每逾期1日，乙方向甲方支付违约金1000元，甲方有权从最后的结算价款中扣除。乙方拖延工期超过15日历天的，甲方有权单方解除合同， 乙方返还甲方向乙方支付的所有款项并承担合同暂定总价款30%的违约金。

八、不可抗力

8.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，以及五级以上的地震、八级以上持续两天的大风、降水量达到50mm以上持续两天的大雨、暴雨、十年以上未遇持续七天的最高温度或最低温度。

8.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采 取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

8.3合同生效后至合同终止前，任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行合同的理由并及时提供有效证明，经双方协商后允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并不因此而承担违约责任。但逾期履行过程中发生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力为理由不履行合同。

九、工程结算

9.1工程完工后，乙方应在三个月内向甲方申报完整的结算资料肆份,并指定专人负责结算核对工作。结算经甲方审定后，双方签订结算确认单。乙方报送结算资料后不得调整结算价，如有未提交申请结算或遗漏申请结算部分均为乙方的责任，视为乙方放弃对前述事项的相关权利，由此导致的任何损失均由乙方承担。

十、质量保修

10. 1本合同约定工程质量保修期为：住宅室内装饰装修工程的最低保修期为2年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏保修期为5年。乙方对已竣工验收合格并移交工程在质量保修期内承担质量保修责任。

10.2质量保修期从验收合格之日开始计算，保修期内发生由于质量缺陷的保修费用由乙方承担。

10.3工程质量保修期间，乙方应在接到甲方（投诉方式包括但不限于电话、电子邮件、手机短信、传真、特快专递等方式）后24小时内派出专业技术人员到达现场进行检査，并给出维修方案，及时维修。

10.4乙方未及时维修或乙方未在接到甲方投诉后24小时内派出专业技术人员到达现场进行检査的，甲方有权聘请第三方进行维修，因此产生的费用从乙方质保金中扣除。乙方质保金不足以支付维修费用的，甲方有权要求乙方赔偿。

96

10.5乙方24小时维修电话：

十一、通知与送达

11.1双方共同确认以下联系人、电话和地址可被用于各方之间书面材料、文件、图纸等送达之联络信息，也可用作于政府部门、人民法院等材料送达之联络信息。若采取邮寄送达的，有且仅能使用邮政快递EMS的方式进行，送达时间及相关信息以邮政快递EMS载明的信息为准。若采取专人送达的，以签收时间为准。

甲方:

联系人：

电话：

送达地址：

乙方：

联系人：

电话：

送达地址：

11.2 任何一方变更本合同所示的联络信息，应提前2日书面通知对方，否则对方有权依据本合同载明的联络信息进行邮寄，且视为送达。

十二、合同生效

12.1.本合同由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，本合同一式   陆   份，甲方   叁   份、乙方   叁   份。

12.2.任务委托书和技术要求作为合同附件，和本合同具有同等法律效力。

十三、争议

13.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下  （2）  处理：

（1）向     海南国际仲裁院    申请仲裁；

（2）向     项目所在地        人民法院起诉。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

附件一：

任务书

- 项目概况

江东发展大厦3层海口跨境电商空间站项目(一期)（A305、A306、A302-1号房间，装修面积共436.48㎡）、海口商办空间集约焕新项目（一期）（2层B201号房间，装修面积共252.3㎡）的办公室进行装修改造施工。

二 、工程范围

办公空间装修改造内容包括办公室隔断、踢脚线、电路独立控线、开关插座、电气灯具安装等，具体详见工程量清单。承包方式：包工、包料、包质量、包深化设计、包工期、包文明施工、包安全、包保修、包措施等。

三、服务要求及标准

1、质量：合格；

四、工期

- 工期：装修25日历天，具体起始时间以甲方书面通知为准。本合同工期包括人员进场、临设搭设、施工准备工作所需时间。

- 考虑施工期间存在台风天，雨天、高温等特殊天气，乙方要做好应对此类天气的施工周期预案，如因此类天气无法施工的，在复工后要做好按时完成工期的各项相应工作。为保障节点计划顺利实施完成，乙方必须制定确实可行的雨季和节假日正常赶工措施。

五、现场管理

- 劳动力保障要求：乙方进场前须向甲方提交现场负责人和有关管理人员名单、数量、现场岗位、联系方式（要求现场负责人1名、现场施工员3名，其他工种人员应根据现场实际情况配置到位）。

- 现场施工必须遵从甲方项目管理人员、物业管理人员、物业保安制度管理。

- 乙方退场前应对施工现场地面及周边环境予以清洁，若造成损坏的必须无条件修复。

- 任何施工进场前必须办理场地移交手续并做好成品保护（费用包含在综合单价中），施工过程中施工人员要注意保护原有园建绿化及相关公共设施，如有人为损坏，由乙方负责赔偿。

- 本次招标范围内所有材料均为乙方自行采购，需送样的材料采购前必须提前报送样板至甲方相关部门进行审核，通过并签字确认后方可采购。乙方自行考虑损耗、管理费、利润、税金等所有费用（含配件采购单价及安装费用、损耗、管理费、利润、税金等所有费用），并按合约相关要求执行。

- 未达成质量目标及相关要求的处罚条款：本工程中乙方各项施工工序完成质量未能达到国家、行业规范及地方要求约定的，乙方无条件返工处理，因此造成的工期延误及各类损失赔偿由乙方承担。

- 施工用水用电保障要求：施工用水用电费用由乙方承担，费用已包含在投标报价中，乙方自行与物业管理单位协商。

- 乙方任何人均不得在装修现场进行大小便、抽烟等不文明行为。

- 现场施工垃圾临时堆放地点由甲方指定，乙方在指定地点进行堆放，堆放时间不得超过24小时。垃圾清运过程中必须保持施工区域周边道路清洁，不得有散落、随意丢弃的现象发生，否则甲方有权对乙方进行相应处罚。

五、验收及移交标准

本工程验收严格按国家地方及行业相关规范、设计图纸、施工说明及做法等要求执行，设计文件与国家规范及地方政府有关规定之间有差异，则按较高之标准执行。若在执行中有矛盾处，由甲方进行解释。完工后须由甲方组织的各部门、乙方进行联合验收，并签字认可后方能进行移交。

六、工程维保要求

- 本合同约定工程质量保修期为：室内装饰装修工程的最低保修期为2年，乙方对已竣工验收合格并移交工程在质量保修期内承担质量保修责任。

- 质量保修期从验收合格之日开始计算，保修期内发生由于质量缺陷的保修费用由乙方承担。

- 工程质量保修期间，乙方应在接到甲方（投诉方式包括但不限于电话、电子邮件、手机短信、传真、特快专递等方式）后24小时内派出专业技术人员到达现场进行检査，并给出维修方案，及时维修。

- 乙方未及时维修或乙方未在接到甲方投诉后24小时内派出专业技术人员到达现场进行检査的，甲方有权聘请第三方进行维修，因此产生的费用从乙方质保金中扣除。乙方质保金不足以支付维修费用的，甲方有权要求乙方赔偿。

- 七、工程量清单

附件二：

廉政协议书

甲方：

乙方：

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益,经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 甲方与乙方双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，乙方和甲方双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向乙方索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（三）不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到甲方工作人员向乙方单位或个人索要任何不正当利益时，乙方单位或个人有义务向甲方举报。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担主合同暂定总价款30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止与乙方签订的合作合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由甲方与乙方双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条 本协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条 未尽事宜，由双方协商解决。

| 甲方：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 乙方：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

附件三：

保密承诺函

致：

我司受                      （以下简称“甲方”）委托，负责办公室装修改造工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的甲方及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于装修图纸等基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或甲方将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害甲方利益，给甲方带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，甲方有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致甲方支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：

日期：   年   月   日

供应商信用承诺函

​

致：海口市君成产业服务股份有限公司

（以下简称“我司”）参与江东发展大厦办公空间装修改造工程--海口跨境电商空间站项目(一期)、海口商办空间集约焕新项目（一期）竞价比选活动，现我司郑重承诺如下：​

一、截至本承诺函签署之日，我司不存在下列情形：

（一）供应商相互串通投标或者与委托人串通投标的，供应商向委托人或者评标委员会成员行贿的；

（二）以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假的；

（三）出让或者出租资格、资质证书供他人投标的；

（四）供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；

（五）成交人将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的，违反《中华人民共和国招标投标法》规定将成交项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（六）成交人无正当理由不与委托人订立合同，在签订合同时向委托人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（八）提供假冒伪劣产品；

（九）无正当理由擅自变更、中止或者终止合同；

（十）因供应商原因发生较大及以上安全、质量、环保事故（政府主管部门定性）；

（十一）框架协议采购项目在框架协议期内拒绝接受采购订单数量达3个的；

（十二）泄露海口市产业发展投资集团有限公司或子公司的商业秘密，产生不良影响的；

（十三）因供应商自身或其分包单位原因在项目实施过程中产生上访、围堵、重大舆情等恶性事件，影响海口市产业发展投资集团有限公司或子公司声誉的；

（十四）擅自更换核心团队/主设备品牌，降低配置，构成实质性违约的；

（十五）报价失误、漏项导致合同无法履行，又不接受调价或终止合同的；

（十六）其他违反国家法律、法规行为的。

二、我司已充分知晓并同意：若贵单位发现我司存在上述情形之一的，无论本项目进展至何种阶段（包括但不限于响应文件递交、评审、结果公示、合同签订等），贵单位均有权将我司纳入贵单位不良信用主体名单库，并按以下方式处理：

（一）已提交响应文件的供应商尚未完成评审的，作否决响应资格处理；

（二）尚未发出成交（入围）通知书的，取消成交（入围）资格；

（三）已签订框架协议的，不授予新的订单。

同时，我司将承担由此给委托人、采购代理机构造成的全部损失（包括但不限于重新采购的费用、工期延误损失等）。

三、我司保证本承诺函内容真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、隐瞒事实或误导性表述等情形。若本承诺函内容与事实不符，我司自愿接受相关行政监督部门的处罚，并承担由此产生的全部法律责任（包括但不限于对委托人的违约赔偿责任、相应的行政处罚责任等）。

四、本承诺函自我司法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，对我司具有法律约束力。​

特此承诺！​

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日